PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WARMIA  I    MAZURY  NA  LATA  2007 - 2013

ZE  ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO  FUNDUSZU  ROZWOJU REGIONALNEGO

W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ 5  -„INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA  REGIONALNA  I  LOKALNA” DZIAŁANIE  5.1 – ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ WARUNKUJĄCEJ  ROZWÓJ REGIONALNY

PODDZIAŁANIE 5.1.6 –„ INFRASTRUKTURA DROGOWA WARUNKUJĄCA ROZWÓJ REGIONALNY”

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Informacja o inwestycji

BUDOWA RONDA NAKŁADKOWEGO

NA SKRZYŻOWANIU ULICY 1 MAJA I WIEJSKIEJ W IŁAWIE

i zaawansowaniu jej realizacji

Całkowita wartość projektu wynosi 	          				             1 401 357,62 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynosi						    980 950,32 zł

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Iławski, Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie.

Terminy realizacji:

termin rozpoczęcie robót: od dnia przekazania placu budowy tj. od dnia 06.10.2010 r.

termin zakończenia robót do dnia 15.06.2011 r.

W ramach projektu przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic 1 Maja, Wiejskiej 
i Skłodowskiej w Iławie na skrzyżowanie typu rondo. Zakres prac obejmuje również  przebudowę chodników, zjazdów, wybudowanie azyli przejść dla pieszych, przebudowę zatoki autobusowej, a także przebudowana zostanie kolidująca z inwestycją sieć gazowa i energetyczna oraz oświetlenie uliczne.

Po zrealizowaniu inwestycji znacznie poprawi się bezpieczeństwo użytkowników drogi zarówno pojazdów jak i pieszych. Poprzez wybudowane azyle łatwiej i bezpieczniej będą mogły przejść przez jezdnię dzieci z pobliskiej szkoły podstawowej. Zwiększy się przepustowość, a także płynność ruchu na tym skrzyżowaniu, co pozytywnie oddziaływać będzie na środowisko, bowiem znacznemu obniżeniu ulegnie poziom hałasu oraz emisja spalin do atmosfery.

Przeprowadzono postępowania przetargowe mające na celu wyłonienie Inżyniera Kontraktu 
i Wykonawcy robót budowlanych.

Do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu wybrano Przedsiębiorstwo Usługowo – Budowlane „INSPEC” Sp. z o.o. z Olsztyna.

Umowa z Inżynierem Kontraktu została podpisana w dniu 17.09.2010 r., wartość umowy brutto 51 850,00 zł.

Z ramienia Inżyniera Kontraktu działają:

Inżynier Rezydent - inż. Wiesława Kędzierska

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

mgr inż. Władysław Mroczek - Inspektor nadzoru o specjalności budowy dróg

mgr inż. Grzegorz Szumiło - Inspektor nadzoru o specjalności sanitarnej

inż. Henryk Pawelski – Inspektor nadzoru o specjalności elektroenergetycznej

mgr inż. Aleksandra Kurpis - Inspektor ds. zieleni

inż. Paweł Sikor - Inspektor ds. rozliczeń finansowych.

Do wykonania robót budowlanych wybrano firmę POL – DRÓG Sp. z o.o.,
ul. Sandomierska 35, 80 – 051 Gdańsk

Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 30.09.2010 r., wartość umowy brutto 1 325 107,62 zł.

Osobą odpowiedzialną za realizacje zamówienia ze strony Wykonawcy robót jest Kierownik budowy Pan Klaudiusz Masel.

Po przyjęciu placu budowy Wykonawca przystąpił do wykonywania robót.

Ustawione zostały tablice informacyjne dot. realizowanej inwestycji.

Wykonane zostały częściowo roboty rozbiórkowe, oznakowanie na czas prowadzenia robót, częściowo przebudowane zostały kolizje sieci elektroenergatycznej, oświetleniowej i gazowej. Rozpoczęto przebudowę chodników.

Z powodu opadów śniegu i dużego mrozu roboty zostały wstrzymane od dnia 29.11.2010r.