Załącznik Nr 8

UMOWA – wzór

zawarta w dniu ………………………..  w Iławie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg,
14 - 200 Iława, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 37, NIP 744 15 04 874, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

- Lech Tatark                                – Dyrektor

- Halina Waszczak                        – Główny Księgowy

a  firmą

……………………………………………………………………………………………………………

NIP …………………….
zwaną dalej Wykonawcą , reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………..

- ………………………………………………………..

o następującej treści:

( 1 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pn.
 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach 0+000 do 0+200, 0+450 do 1+990, 2+800 do 5+200, 6+350 do 7+070”.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny – Rożental – Wałdyki na odcinkach 0+000 do 0+200, 0+450 do 1+990, 2+800 do 5+200, 6+350 do 7+070” ; łącznie 4,86 km.

- Szczegółowy zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót zgodnie z opisem technicznym i przedmiarem robót stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Roboty zostaną wykonane zgodnie z opisem technicznym, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ofertą złożoną na przetarg (znak postępowania PZD – r /343/03/2010), który odbył się dnia 03.03.2010 r.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona z własnych materiałów. Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do budowy żadnych materiałów zakazanych przepisami szczegółowymi.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt przeprowadzić wszystkie wymagane próby i badania

( 2 Termin realizacji zadania

- Roboty określone w § 1 zostaną wykonane w terminie do dnia 31.10.2010 r.

- Termin ustalony w ust. 1 ulegnie przesunięciu z powodu:

- wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót

- wystąpienie okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 3 przypadkach strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

( 3 Zobowiązania Stron

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- Przekazania placu budowy w terminie 10 dni od daty podpisania umowy

- Powołania inspektora nadzoru inwestorskiego

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Przyjęcia placu budowy w terminie wyznaczony przez Zamawiającego

- Zorganizowania placu budowy.

- Oznakowania terenu prowadzenia robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcie placu budowy

- Przygotowania na swój koszt składowiska materiałów, pomieszczenia socjalnego dla pracowników oraz zabezpieczenia korzystania z wody, energii elektrycznej

- Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców

- Przestrzegania przepisów bhp i p.poż.

- Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

- Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji robót

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Likwidacji placu budowy i własnego zaplecza bezzwłocznie po zakończeniu prac

- Uporządkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru robót

- Ubezpieczenia budowy od ryzyka utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat materialnych powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich w związku z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca powołuje kierownika budowy w osobie
.................................................................................................................................... .

(  4 Wynagrodzenie

- Ryczałtowa wartość robót, będących przedmiotem umowy zosta(a ustalona zgodnie z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym w dniu 03.03.2010 r. 
i wynosi:

netto                            ……….…….. zł

podatek VAT                 …..………… zł

razem:                          …………….. zł

słownie : …………………………………………………………………………………… .

- Wartość robót jest stała i obowiązują do zakończenia robót.

- Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 21 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT wraz z podpisanym przez Zamawiającego częściowym lub końcowym protokołem odbioru robót, na konto Wykonawcy 
w Banku …………………………………….............................................……………………...

( 5 Odbiór robót

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom częściowym podlegać będą roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, nie dłuższym jednak niż 3 dni.

- Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia gotowości ich odbioru.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół podpisują strony umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to koszty usuwania wad ponosi Wykonawca. Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały lub wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 
W przeciwnym wypadku koszty obciążają Zamawiającego.

( 6 Gwarancje ( okres rękojmi )

1.	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na jakość wykonywanych przez siebie prac 
na okres 36 miesięcy od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po upływie okresu 36 miesięcy, jeżeli reklamowa( wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

( 7 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie terminu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot zamówienia za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w wysokości:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych

- za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w ( 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

( 8 Postanowienia szczegółowe

1.	Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

2.	Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

3.	W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może, (jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Wykonawca zapoznał się z opisem technicznym oraz zapoznał się z terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia i ma świadomość jego wykonania.

- Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego będzie pełnił
.......................................................................... , tel. .............................

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest 
Krzysztof Pietrzykowski, tel. /0 89/ 648 54 68

- Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest
…………………………………………………… , tel. ………………………

- Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- SIWZ z załącznikami

- Oferta Wykonawcy.

( 9 Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać tylko wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy

- zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

- Wykonawca przerwał realizację robót, z przyczyn leżących po jego stronie, i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

  - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

- gdy Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10 Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości ustalenia kompromisu spory będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego oraz inspektora nadzoru, jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach - po 2 egz. dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                    WYKONAWCA: