SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

dot.  POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NA DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 4.845.000 EURO

Sporządzona zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

Znak postępowania: OSO.272.2.2011

Postępowanie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca

Z A T W I E R D Z O N O, dnia 15.02.2011 r.

STAROSTA

/-/ Maciej Rygielski

.....................................................................

podpis Kierownika Zamawiającego

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ, składa się 
z następujących części:

| Część 1 | Nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- |
| Część 2 | Tryb udzielenia zamówienia |
| Część 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| Część 4 | Termin wykonania zamówienia |
| Część 5 | Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków |
| Część 6 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu |
| Część 7 | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami |
| Część 8 | Wadium |
| Część 9 | Termin związania ofertą |
| Część 10 | Opis sposobu przygotowywania ofert |
| Część 11 | Określenie miejsca, terminu składania i otwarcia ofert. |
| Część 12 | Opis sposobu obliczenia ceny |
| Część 13 | Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert |
| Część 14 | Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy |
| Część 15 | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy |
| Część 16 | Istotne dla stron postanowienia treści umowy. Przewidywane zmiany umowy. |
| Część 17 | Środki ochrony prawnej |
| Część 18 | Informacja na temat zamówień uzupełniających |
| Część 19 | Oferty częściowe i wariantowe |
| Część 20 | Wyjaśnienia i zmiany SIWZ |

###### 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława;  REGON 510750812; NIP 744-14-87-584; tel. 089/649 07 00; fax 089/649 66 00; strona internetowa: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/; e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl

###### 2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

###### 3. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych 
z dostosowaniem pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy w Iławie do potrzeb Wydziału Komunikacji – etap III.

Roboty realizowane będą w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie.

Na  realizację przedmiotu zamówienia składają się:

- roboty budowlane branży sanitarnej w ramach których należy wykonać;

  - instalację kanalizacji sanitarnej;

  - instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej;

  - instalację chłodzącą (klimatyzatory)

- roboty budowlane wykończeniowe z wyłączeniem pomieszczeń 1/7 i 1/10 (numeracja wg rysunków w projekcie budowlanym) polegające na:

- uzupełnieniu posadzki oraz wykonaniu warstw wykończeniowych;

- zmianie wymiarów otworów;

- wykonanie ścianki działowej, kanału instalacyjnego i uzupełnienie tynków

- montażu stolarki budowlanej;

- wykonaniu gładzi gipsowych oraz malowaniu ścian i sufitów;

- prace demontażowe i rozbiórkowe;

- montaż rolet i lekkich ścianek;

- demontaż i montaż instalacji sieci logicznej (ETH) wraz z wykonaniem pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.

UWAGA:

do wyceny oferty przyjąć wykładzinę dywanową zamiast wykładziny TARKETT zmywalnej określonej w dokumentacji projektowej. Należy także doliczyć zakup dodatkowo 100 m2 wykładziny dywanowej. Kolorystyka i wzornictwo do uzgodnienia z Zamawiającym.

Parametry techniczne wykładzin:

a) wykładzina do pomieszczeń biurowych

b) gramatura runa – min. 680g/m2

c) grubość	- min. 3,5 mm w tym grubość warstwy ścieralnej min. 0,25 mm

d) szerokość	- 4m

e) trudnozapalna

f) gumowany lub jutowy spód

g) antyelektrostatyczna

h) gwarancja 	-  minimum 2 lata

Wykonawca przy odbiorze dostarcza atest higieniczny PZH.

Gwarancja: Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego.

Materiały

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych nabytych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wszystkie materiały i wyroby wykorzystane przy realizacji zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, posiadać wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN oraz muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ.

- Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji Zamawiającego zostaną niezwłocznie usunięte z placu budowy. Akceptacja bądź brak akceptacji dostarczonych materiałów i elementów na budowę odbywać się będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Wykonawca przy odbiorze końcowym przekaże Zamawiającemu certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy  - Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami.

- Znaki towarowe: Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia specyfikacji technicznej/kart katalogowych planowanych do zastosowania materiałów równoważnych zawierającej parametry świadczące o równoważności zgodne z pkt.g

- W przypadku, gdy zastosowanie materiałów równoważnych  wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty zmian poniesie Wykonawca.

- Opis parametrów jakie winny posiadać produkty równoważne do opisywanych 
w dokumentacji projektowej za pomocą znaków towarowych:

g.1. urządzenie do pompowania wody zanieczyszczonej Jung Pumpen typu Hebefix V lub równoważne o parametrach:

- wysokość tłoczenia H [m]	1      2     3     4      5      6

- wydajność od [m3/h]		6,5   5,5  5,0   4,0   3,0   1,5

- Moc silnika od 0,32 kW

- Prędkość obrotowa od 2720 min-1

g.2. rurociąg kanalizacji tłocznej w systemie „Rehau” lub równoważny o parametrach:

- rura polietylenowo łatwo uginana i formowana z warstwą wewnętrzną z sieciowanego polietylenu PE-Xa

- złączki wykonane z odpornego na odcynkowanie mosiądzu zgodnie z normą PN-EN 12164, PN-EN 12165 i PN-EN 12168

- kształtki odpore na korozję

g.3. uchwyty „Hilti” lub równoważny:

- system zamykający z zatrzaskiem do mocowania przewodów pod stropem lub do ścian

g.4. rury izolacyjne „Thermaflex” typu „Ultra-M” lub równoważne o parametrach;

- wykonane z polietylenu

- temperatury pracy Od -80 do +95°C

- odporność na dyfuzję pary wodnej (μ) od 3500

g.5.  rury izolacyjne : „Thermaflex” typu „Thermocompact S-C” lub równoważne o parametrach:

- wykonane z wysokiej jakości polietylenu

- temperatury pracy Od -80 do +95°C

- odporność na dyfuzję pary wodnej (μ) od 3500

g.6. System „VRV” firmy „Daikin” lub równoważny o parametrach:

- zakres pracy od -5°C do +43°C, przy grzaniu -20°C do +15°C

- na system składa się: jednostka zewnętrzna VRV III "COMPACT", R-410A, chłodzenie/pompa ciepła; INVERTER; agregat 1- modułowy, typu „RXYQ 8P” – 1szt., jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ 20 MA – 1szt., jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ 40 MA – 1szt., jednostka wewnętrzna podstropowa FXHQ 32 MA – 4szt., trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 20 T – 4szt., trójnik instalacyjny 2-rurowy KHRQ 22 M 29 T – 1szt., sterownik przewodowy BRC 1 D 52 – 6szt. Dopuszcza się zastosowanie materiałów niesytemowych jednakże Wykonawca winien zaoferować wszystkie elementy składające się na system. Parametry zastosowanych materiałów musza odpowiadać conajmniej parametrom określonym poniżej:

  - jednostka zewnętrzna VRV III "COMPACT", R-410A, chłodzenie/pompa ciepła; INVERTER; agregat 1- modułowy, typu „RXYQ 8P” lub równoważna o parametrach:

- moc chłodzenia minimum 22,4 kW

- moc grzania minium 25 kW

  - jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ 20 MA lub równoważna o parametrach:

## typ ścienny w technologii inwenterowej

## sterowanie manualne i na pilota

## filtr antyalergiczny

## klasa energetyczna A/A

## technologia chłodząco – grzewcza

- poziom hałasu jednostki wewnętrznej na najniższym biegu (obrocie) max 42 dB

## minimum trzystopniowy nawiew

## moc chłodnicza minimum 1,8 kW

  - jednostka wewnętrzna naścienna FXAQ 40 MA lub równoważna o parametrach:

## typ ścienny w technologii inwenterowej

## sterowanie manualne i na pilota

## filtr antyalergiczny

## klasa energetyczna A/A

## technologia chłodząco – grzewcza

    - poziom hałasu jednostki wewnętrznej na najniższym biegu (obrocie) max 42 dB

## minimum trzystopniowy nawiew

## moc chłodnicza minimum 4,0 kW

  - jednostka wewnętrzna podstropowa FXHQ 32 MA lub równoważna o parametrach:typ ścienny w technologii inwenterowejsterowanie manualne i na pilota

## filtr antyalergiczny

## klasa energetyczna A/A

## technologia chłodząco – grzewcza

    - poziom hałasu jednostki wewnętrznej na najniższym biegu (obrocie) max 42 dB

## minimum trzystopniowy nawiew

## moc chłodnicza minimum 3,4 kW

g.7. Siatka RABITZA lub równoważna o parametrach:

- siatka tkana,

- drut goły o średnicy nie mniej niż 0,8 mm

- oczka kwadratowe: nie większe niż 12 x 12 mm

g.8. Płyta RIGIPS „GRUBAS” lub równoważna o parametrach:

- klasa odporności ogniowej – EI 120

- gr. 20mm

g.9. Sufity systemowe AMSTRONG lub równoważne o parametrach:

- montowany na rusztach

- płyta z włókien mineralnych, zmywalna, wodoodporna

g.10. Cegła SILKA E24 lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasa wytrzymałości 15

- szerokość: 24 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

g.11. Cegła SILKA E24S lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasa wytrzymałości 20

- szerokość: 24 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

g.12. Cegła SILKA E18S lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasa wytrzymałości 20

- szerokość: 18 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

g.13. Cegła SILKA E18 lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasa wytrzymałości 15

- szerokość: 18 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

g.14. Cegła SILKA E12 lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasy wytrzymałości 15

- szerokość: 12 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

g.15. Cegła SILKA E12S lub równoważna o parametrach:

- wapienno-piaskowa

- klasy wytrzymałości 20

- szerokość: 12 cm (±5%)

- klasa odporności ogniowej – EI 240

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ.

Roboty budowlane należy prowadzić z zachowaniem wymaganych norm i przepisów 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, polskimi normami oraz przekazaną dokumentacją.

Wykonawca zabezpieczy maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania zadania.

Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia.

Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu szczegółowego. Przedmiotowy kosztorys szczegółowy wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisywaniu umowy.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45331230-7 Instalowanie sprzętu chłodzącego

45232460-4 Roboty sanitarne

45332200-5 Hydraulika

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262500-6 Roboty murarskie

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45442100-8 Roboty malarskie

45410000-4 Tynkowanie

Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia która zostanie powierzona podwykonawcy.

- Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 20.06.2011 r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania      tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

    - braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych.

5.2. Zamawiający uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli wykonawca wykaże, że:

5.2.1. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.1. SIWZ posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia 
o spełnieniu warunku o którym mowa powyżej. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy 
z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.

5.2.2. W zakresie warunku wskazanego w pkt 5.1.2. SIWZ posiadania wiedzy 
i doświadczenia Zamawiający, żąda by Wykonawca wykazał, iż wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie, remoncie budynku o wartości nie mniejszej niż 100.000 zł brutto łącznie oraz złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wypełnionego formularza „doświadczenie zawodowe”, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do formularza ofertowego, dokumentów potwierdzających że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oraz  oświadczenia o spełnieniu warunku o którym mowa powyżej zgodnie z wzorem Nr 1 do formularza ofertowego. Nie wykazanie 
w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy.

5.2.3. W zakresie warunku wskazanego w  pkt 5.1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zmówienia Wykonawca wykaże, iż dysponuje:

a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych aktów prawnych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. zakresie.

b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub równoważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniejszych aktów prawnych oraz posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w kierowaniu robotami w ww. zakresie.

oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego. Weryfikacja spełniania tego warunku dokonana zostanie na podstawie wypełnionego formularza stanowiącego załącznik Nr 5 do formularza ofertowego oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.2.4. W zakresie warunku wskazanego w pkt 5.1.4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie 
o spełnieniu warunku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do formularza ofertowego
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia 
o spełnieniu warunku, o którym mowa powyżej. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy 
z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.2.5. W zakresie warunku wskazanego w pkt. 5.1.5. wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający żąda by Wykonawca nie później niż na dzień składania ofert wykazał brak podstaw do wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. Weryfikacja spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 6.1.2.2., 6.1.2.3. oraz 6.1.2.4. SIWZ oraz złożonego oświadczenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do formularza ofertowego. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków zawartych w pkt 5.1.nastąpi na podstawie dołączonego przez Wykonawcę do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do formularza ofertowego. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełniania warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy 
z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

6.1. Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem ofertowym na załączniku Nr 1 do SIWZ, niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

6.1.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków określonych 
w art. 22 ust. 1 ustawy, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany 
w części 5 SIWZ należy złożyć:

      - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, złożone zgodnie 
z wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do formularza ofertowego; W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument może złożyć lider bądź wszyscy Wykonawcy.

      - Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie) z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do formularza ofertowego oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 5 do formularza ofertowego na którym zawarte jest oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

6.1.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć

      - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (zgodnie wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę

      - Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 2 do formularza ofertowego. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

      - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

6.1.3. Jeżeli wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów składa:

      - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do formularza ofertowego.

6.1.4. POZOSTAŁE DOKUMENTY składane tylko w przypadku zastosowania materiałów równoważnych DO opisywanyCH 
w dokumentacji projektowej ZA POMOCĄ ZNAKÓW TOWAROWYCH:

6.1.4.1.Specyfikacja techniczna/karta katalogowa planowanych do zastosowania materiałów równoważnych.

6.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

6.2.1. zamiast dokumentów, o których mowa w części 6 SIWZ pkt. 6.1.2.2., 6.1.2.3. oraz 6.1.2.4. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)	nie otwarto jego likwidacji, ani  nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

b)	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

6.2.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części 6.2. pkt 6.2.1. lit. a) i b) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia.

6.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

6.3.1.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

6.3.2. W przypadku o którym mowa w pkt. 6.3.1., zgodnie z art. 23 ust. 2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do:

a) reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo

b) reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Treść  pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie mogłaby identyfikować wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, a także wskazywać jakiego postępowania dotyczy, nadto musi wskazywać ustanowionego pełnomocnika oraz określać zakres umocowania pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia udzieli „dalszego pełnomocnictwa”, upoważnienie do wykonania takiej czynności powinno jasno wynikać z pełnomocnictwa wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo winno być podpisane przez wszystkich wykonawców ustanawiających pełnomocnika.

    - Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 6.3.3. SIWZ musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców.

    - Załączone do oferty dokumenty powinny potwierdzać, że osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

    - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych.

    - Wykonawcy składający ofertę wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

    - W przypadku składania oferty wspólnej przez Wykonawców:

    - każdy Wykonawca składa dokumenty wskazane w pkt 6.1.2.2., 6.1.2.3 oraz 6.1.2.4. części  6. SIWZ. Z kolei oświadczenie z pkt 6.1.1.1. składa lider bądź wszyscy Wykonawcy, oświadczenie z pkt 6.1.2.1 SIWZ składa każdy z wykonawców oddzielnie bądź łącznie na jednym dokumencie . Jeżeli liderem (pełnomocnikiem konsorcjum) jest podmiot nie będący Wykonawcą – również składa przedmiotowe oświadczenia;

    - oferta, składane dokumenty i oświadczenia winny być podpisane przez każdego z wykonawców lub ustanowionego pełnomocnika;

    - dokumenty wspólne np.: oferta cenowa, harmonogramy, formularze sprzętowe, formularze asortymentowo - cenowe itp. (jeżeli są wymagane 
w SIWZ) składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

    - wadium (jeżeli jest wymagane w SIWZ) może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną

    - wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie 
z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność 
z oryginałem” na każdej stronie zawierającej tekst bądź inny znak graficzny 
i podpisane przez Wykonawcę lub osobę do tego upoważnioną. Podpis powinien być czytelny (imię i nazwisko), w przypadku parafowania strony należy przystawić pieczątkę imienną.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących tych wykonawców są poświadczane za zgodność 
z oryginałem przez wykonawcę.

Pełnomocnictwo „za zgodność z oryginałem” poświadcza udzielający pełnomocnictwa do udziału w postępowaniu bądź notariusz.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumienia się z Wykonawcami są:

- Maksymilian Jackowski – w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia

- Dorota Rynkowska – w sprawach dotyczących procedury;

Godziny pracy urzędu: poniedziałek w godz. 	8.00 – 16.00

wtorek – piątek w godz. 	7.15 – 15.15

Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami: pisemnie, faxem na numer 89/649-66-00 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl.

W trakcie postępowania oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną.  Jeżeli ww. dokumenty są przekazywane za pomocą faxu lub drogi elektronicznej zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Za wystarczający uważa się podpis osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie faksów lub poczty elektronicznej W przypadku nie potwierdzenia przez Wykonawcę odbioru w ciągu 24 godzin od dnia nadania ww. dokumentów Zamawiający do celów dowodowych posłuży się prawidłowym raportem nadania danych lub prawidłowego dokonania transmisji danych. Dokumenty tak przesłane należy następnie przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi być złożona 
w formie pisemnej.

8. Wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na okres nie dłuższy niż 60 dni.

10. Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ.

  - Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ – cześć 6.

  - Do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa dla osób podpisujących wszystkie dokumenty ofertowe o ile prawo składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty (np. KRS).

  - Pełnomocnictwo określające zakres umocowania (z dokumentu powinien jasno wynikać zakres umocowania np.: składanie oświadczeń; potwierdzanie „za zgodność z oryginałem; udzielanie dalszych pełnomocnictw itp. a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo winno określać czy pełnomocnik ma prawo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu czy reprezentowania i podpisania umowy) musi być w formie oryginału bądź kopii (poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza bądź osoby udzielające pełnomocnictwa) podpisane przez Wykonawcę lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

  - Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców uznaje się:

- osoby wskazane w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź innym rejestrze,

- osoby legitymujące się odpowiednim dokumentem stwierdzającym ustanowienie pełnomocnika, określającym zakres umocowania.

  - Oferta, złożone oświadczenia, dokumenty i inne załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione.

  - Należy ponumerować kartki oferty.

  - Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta winna być napisana na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo 
nieścieralnym atramentem, oferta może mieć także postać wydruku  komputerowego.

  - Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane  przez osoby podpisujące ofertę.

  - Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje jej odrzucenie.

  - Oferta winna być umieszczona w dwóch kopertach.

10.17.1.Koperta wewnętrzna winna być zamknięta, zaadresowana na Zamawiającego 
z oznakowaniem koperty jak w pkt 10.17.2. oraz oznakowana danymi Wykonawcy (w celu zwrócenia dokumentu Wykonawcy na wypadek poterminowego wpływu).

10.17.2. Koperta zewnętrzna powinna być zabezpieczona w sposób umożliwiający jednoznaczne stwierdzenie nienaruszalności dokumentu do czasu komisyjnego, publicznego otwarcia. Wymaga się oznakowania koperty poprzez następujący opis:

Przetarg nieograniczony poniżej 4.845.000 euro na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE Nie otwierać przed 02.03.2011, godz. 09:00

10.17.3. Koperta zewnętrzna nie powinna zawierać oznakowania danymi Wykonawcy.

10.17.4. Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

  - Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Winien on wówczas wyodrębnić te informacje w formie osobnego pakietu. Pakiet ten ma być wyraźnie oznaczony „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – NIE  UDOSTĘPNIAĆ  INNYM  UCZESTNIKOM  POSTĘPOWANIA”. Informacje mogą zostać zastrzeżone przez Wykonawcę nie później niż w terminie składania ofert.

  - Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

11. Określenie miejsca, terminu składania i otwarcia ofert.

11.1 Miejsce składania ofert:

Starostwo Powiatowe w Iławie

ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława

pokój 115 (sekretariat), I piętro

11.2. Termin składania ofert:

11.2.1. Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dniu 02.03.2011 r.

11.2.2. Zamawiający przedłuży termin składnia ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach;

    - O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej;

    - Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Zmiana lub wycofanie oferty

    - Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

    - W celu dokonania zmiany oferty, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie o zmianie oferty określając zakres i rodzaj tych zmian. Jeżeli wprowadzona zmiana spowoduje konieczność wymiany bądź przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien te dokumenty złożyć w kolejnej zamkniętej kopercie, oznaczonej jak przy składaniu ofert, z dopiskiem „ZMIANA”.

    - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę 
z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert przed upływem terminu do ich składania pisemnego oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty.

  - Otwarcie ofert

    - Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 02.03.2011 r. o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1, ul. Andersa 2A, Iława.

    - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

    - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 
i warunków płatności zawartych w ofertach.

    - Informacje powyższe przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

  - W formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę brutto tj. z podatkiem VAT (cyframi 
i słownie) za cały przedmiot zamówienia a nadto wskazuje stawkę podatku VAT wyrażoną %.

  - Cena oferty jest ceną ryczałtową ustaloną na okres obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą i nie podlega zmianom z zastrzeżeniem pkt .16.3. SIWZ.

  - Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów robót a także koszty wszystkich robót, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa tj.: wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, zakupu niezbędnych materiałów i robót z tytułu szkód itp.

  - UWAGA! do wyceny oferty przyjąć wykładzinę dywanową w ilości określonej w części 3 SIWZ: opis przedmiotu zamówienia zamiast wykładziny TARKETT zmywalnej określonej w dokumentacji projektowej.

  - Cena oferty winna być wyliczona na podstawie projektu budowlanego, rysunków wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

  - Przedłożone przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

  - Jeżeli w wyniku dokonanej przez Wykonawcę analizy i obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe to zmiany ilości robót można dochodzić procedurą wyjaśnień do SIWZ, zgodnie z art. 38 ustawy prawo zamówień publicznych.

  - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe).

  - Stawkę podatku VAT należy podać zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. 
o podatku od towarów i usług.

  - Cenę należy określić w walucie polskiej.

  - Cenę brutto podaną w formularzu oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

  - Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się 
w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie mają obowiązku naliczania i odprowadzania podatku od towarów i usług, dla zapewnienia uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, uwzględniają w cenie oferty podatek, który ma obowiązek zapłacić Zamawiający.

  - Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

  - Błędy w obliczeniu ceny będą powodem odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy.

13.  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

13.1. Sposób oceny ofert

    - Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa powołana przez kierownika zamawiającego.

    - Wszystkie otwarte oferty będą w pierwszej kolejności sprawdzane pod względem ich kompletności i zgodności z zasadami określonymi w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz wymogami SIWZ. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w SIWZ.

    - Zamawiający dokona oceny ofert tych Wykonawców, którzy nie zostaną wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki określone w części 5 SIWZ.

    - Wykonawca, który nie spełni warunków udziału w postępowaniu będzie wykluczony.

    - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

    - Oferta najkorzystniejsza to oferta, która uzyska największą ilość punktów.

    - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawy oczywistych omyłek w treści oferty.

    - Oferty, które nie spełniają wymogów ustawy lub SIWZ będą odrzucone.

13.2.Kryteria oceny ofert

13.2.1. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium

Najniższa cena ofertowa brutto – 100%.

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów.

W zakresie kryterium oferta na realizację części Nr 1 może uzyskać 100 punktów. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena oferowana najniższa brutto

ilość punktów 	=					              x 100 pkt x 100%

badanej ceny oferty	 Cena oferty badanej brutto

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który przedłoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu zawierającą najniższą cenę brutto spośród wszystkich ważnie złożonych ofert 
w danej części przedmiotu zamówienia.

##### UWAGA!

Zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostaną złożone oferty 
o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

- Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie 
i miejscu zawarcia umowy.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej w sposób określony w art. 27 ust. 2 albo 10 dni jeżeli zostanie przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę z pominięciem terminów określonych w pkt 14.3. SIWZ gdy zajdą przesłanki określone w art. 94 ust. 2 ustawy.

  - Wybrany w postępowaniu o zamówienie Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy: kosztorys szczegółowy na podstawie, którego wyliczono cenę brutto oferty. Kosztorys winien zawierać pełen zakres rzeczowy objęty dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania 
i odbioru robót oraz SIWZ, a także dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami przez osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

  - W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy Zamawiający żąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 6471 KC).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zamawiający żąda przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu - należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku BGŻ 
w Iławie Numer rachunku 45203000451110 0000 0166 9150

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej a także gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgodny na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

  - W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi.

  - Strony ustalają, iż 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancje zgodnego z umową wykonania robót.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy 
w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Istotne dla stron postanowienia treści umowy. Przewidywane zmiany umowy.

  - Istotne postanowienia umowy zawarte są w załączniku Nr 9 do SIWZ.

  - Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji warunków umowy zawarte jest w pkt 7 formularza ofertowego, a zatem podpisanie tego formularza jest jednocześnie złożeniem oświadczenia  przez Wykonawcę o akceptacji treści i warunków przyszłej umowy.

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

16.3.1.termin realizacji zamówienia ulegnie zmianie jeżeli:

a) wystąpią roboty zamienne polegające na zastosowaniu innej technologii wykonania przedmiotu zamówienia lub materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, które okażą się korzystniejsze ze względu na ekonomikę, czas realizacji, ekologię, trwałość elementów, estetykę lub funkcjonalność. Jeżeli ww. zmiany będą wymagały zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta oraz Zamawiającego. Zmiana inicjowana przez Wykonawcę wymaga złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem   oraz opisem wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Jeżeli zmiana zostanie zainicjowana przez Zamawiającego – powiadomi on Wykonawcę o zmianie na piśmie celem akceptacji zmiany z prośbą o wskazanie jej wpływu na termin realizacji;

b) wystąpią roboty dodatkowe określone w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy prawo zamówień publicznych;

c) zostaną wykryte wady lub usterki w dokumentacji projektowej. Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia 
i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji.

d) wydłuży się termin dostaw materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o wydłużonym terminie dostaw, które będą na tyle długie iż zagrozi to terminowej realizacji zamówienia. Wykonawca poda przyczynę opóźnień oraz przedłoży oświadczenie dostawcy materiałów o niemożności terminowej realizacji dostawy oraz wskaże termin w jakim materiały zostaną dostarczone.  Zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia o czas wynikający z opóźnień.

f) zmienią się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Strona inicjująca zmianę wskaże na piśmie zakres zmian wynikający ze zmian przepisów prawa oraz ich wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia.

16.3.2. cena oferty ulegnie zmianie jeżeli:

a) w wyniku zmiany ustawy o podatku od towarów i usług zmieni się stawka podatku VAT wskazana w ofercie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o ww. zmianie poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie. Zamawiający wyliczy z ceny brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie  cenę netto bądź przyjmie ceny netto wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zamawiający dokona zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, że zmieni o punkty procentowe 
(o które zmieni się stawka VAT) wynagrodzenie brutto Wykonawcy poprzez dodatnie do ceny netto nowej kwoty VAT;

b) wystąpią roboty zamienne polegające na zastosowaniu innej technologii wykonania przedmiotu zamówienia lub materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia, które okażą się korzystniejsze ze względu na ekonomikę, czas realizacji, ekologię, trwałość elementów, estetykę lub funkcjonalność. Jeżeli ww. zmiany będą wymagały zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji projektanta oraz Zamawiającego. Zmiana inicjowana przez Wykonawcę wymaga złożenia wniosku wraz 
z uzasadnieniem,  obliczeniem kosztów zmiany jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz opisem wpływu zmiany na termin wykonania umowy. Jeżeli zmiana zostanie zainicjowana przez Zamawiającego – powiadomi on Wykonawcę o zmianie na piśmie celem akceptacji zmiany z prośbą o wyliczenie kosztów zmiany i wpływu na termin realizacji. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, w przypadku gdy zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót stanowi projekt zamienny oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót lub też kalkulacja uproszczona sporządzona  w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych;

c) zostaną wykryte wady lub usterki w dokumentacji projektowej. Zamawiający w porozumieniu z autorem dokumentacji doprowadzi do ich usunięcia 
i uzgodni z Wykonawcą sposób wykonania robót budowlanych wynikający ze zmian tej dokumentacji. Podstawę obliczenia kosztów ww. zmiany stanowi zmieniona dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne oraz kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowane przez Wykonawcę, ale nie większy niż średnie ceny Sekocenbud dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub  kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen jednostkowych robót budowlanych dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych.

d) gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź zastosowanie rozwiązań lub materiałów zamiennych podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy lub zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o tym fakcie przedkładając pisemne uzasadnienie. Powyższa zmiana jest dopuszczalna jako zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt, posiadające co najmniej takie parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te wskazane 
w dokumentacji projektowej oraz pod warunkiem nie zwiększenia ceny.

e) wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie zakresie nie leży w interesie Zamawiającego. Zamawiający po uzgodnieniu zmian z projektantem oraz inspektorem nadzoru zawiadomi Wykonawcę o zakresie robót, które nie będą wykonywane. Zamawiający zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy stosownie do zakresu wykonanych przez niego robót. Zamawiający w tym przypadku będzie brał pod uwagę ceny wykonania danego zakresu wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

f) zmienią się powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Strona inicjująca zmianę wskaże na piśmie zakres zmian wynikający ze zmian przepisów prawa. Zamawiający ustali wysokość ceny brutto oferty w związku z dokonaniem koniecznych zmian.

16.3.3. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca złoży oświadczenie 
o zaprzestaniu realizacji przez podwykonawcę niniejszej umowy zmianie ulegnie umowa w zakresie podwykonawcy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy z nowym podwykonawcą.

16.3.4. Jeżeli Wykonawca wyznaczy inną osobę do pełnienia funkcji kierownika robót wówczas poinformuje o tym fakcie Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od wystąpienia zmiany wskazując z imienia i nazwiska nowego kierownika robót oraz podając powody zmiany. Przy czym osoba winna posiadać kwalifikacje, doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe co najmniej takie jakich żądał Zamawiający w SIWZ. Wykonawca na potwierdzenie posiadania uprawnień złoży zaświadczenie właściwego podmiotu o nadaniu stosownych uprawnień. Zamawiający musi wyrazić zgodę na zmianę ww. osoby.

16.4. Po zaakceptowaniu przez strony zmian wymienionych w pkt 16.3. zawarty zostanie aneks do umowy.

- Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej określone przez Dział VI  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli szkodę 
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.1 ODWOŁANIE

17.1.1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.1.2. W przypadku postępowań, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17.1.2.1.  opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału 
w postępowania;

17.1.2.2.  wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

17.1.2.3.  odrzucenia oferty odwołującego.

17.1.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

17.1.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w terminach określonych w art. 182 ustawy.

17.2. INFORMOWANIE O NARUSZENIU USTAWY:

17.2.1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności do której jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

17.2.2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej informując o tym Wykonawców 
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

17.2.3. Na czynności wymienione w pkt 17.2.2. nie przysługuje odwołanie z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

- Informacja na temat zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Oferty częściowe i wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wyjaśnienia i zmiany SIWZ

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu o którym mowa 
w pkt 20.1 Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

  - Zamawiający jednocześnie przekazuje wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz umieści je na stronie internetowej bez ujawniania źródła zapytania.

Załączniki do SIWZ

| Załącznik Nr 1 | Formularz ofertowy |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Pozwolenie na budowę |
| Załącznik Nr 3 | Projekt budowlany branży budowlanej |
| Załącznik Nr 4 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży budowlanej |
| Załącznik Nr 5 | Przedmiar branży budowlanej |
| Załącznik Nr 6 | Projekt budowlany branży sanitarnej |
| Załącznik Nr 7 | Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót branży sanitarnej |
| Załącznik Nr 8 | Przedmiar branży sanitarnej |
| Załącznik Nr 9 | Istotne postanowienia umowy |

Iława, dn. 15.02.2011 r.

# Załącznik Nr 1 do SIWZ

..................................... dnia .......................

.........................................................

pieczęć Wykonawcy/wykonawców

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym poniżej 4.845.000 euro na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE składamy niniejszą ofertę i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| brutto: | .................................................................................................................................zł |
| --- | --- |
| słownie cena brutto: | .................................................................................................................................zł |
| w tym podatek VAT wg stawki: | ....................% |

PONADTO OŚWIADCZAMY, ŻE:

- roboty objęte zamówieniem zobowiązujemy się wykonać: do dnia 20.06.2011 r.

- okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia wynosi: ............................. od daty odbioru końcowego.

- oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową oraz na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z powyższymi dokumentami zapoznaliśmy się.

- otrzymaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

- termin płatności wynosi 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego.

- zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy stanowiącymi załącznik Nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Postanowienia te akceptujemy. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- uprawnionym przedstawicielem do kontaktów z Zamawiającym jest Pan/Pani ……………………............................................, tel. …………………………...............; fax: ......................................................., adres e-mail:................................................

- zamówienie wykonamy samodzielnie / z udziałem podwykonawców* (*niepotrzebne skreślić); Podwykonawca wykona część zamówienia:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

(wymienić jaka cześć zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy)

- oferta nie zawiera / zawiera* (*niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

| Załącznik Nr 1 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych |
| --- | --- |
| Załącznik Nr 2 | Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr .... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |
| Załącznik Nr ..... | ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... |

12. Nasza oferta zawiera …….......... ponumerowanych kart.

..............................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy/-ów)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

Postępowanie znak: OSO. 272.2.2011

# O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
W IŁAWIE oświadczam(-my), że Wykonawca(-y) którego(-ych) reprezentuję(-emy) spełnia 
(-ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z  art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

...............................................

miejscowość i data

......................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

Postępowanie znak: OSO.272.2.2011

# O Ś W I A D C Z E N I E

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
W IŁAWIE oświadczam(-my), że Wykonawca(-y) którego(-ych) reprezentuję(-emy) nie podlega (-ją) wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
w tym również brak jest podstaw do wykluczenia mnie (nas) z postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach o których mowa w art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy.

...............................................

miejscowość i data

......................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych do

reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 3 do formularza ofertowego

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO UDOSTĘPNIENIA ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Ja

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(pieczęć / nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

zobowiązuję się do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia 
w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO 
W IŁAWIE

w okresie od dnia podpisania umowy do całkowitego zakończenia realizacji zadania.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(rodzaj udostępnianych zasobów do wykonania zadania)

.............................., dnia .............2011 roku

...................................................................

podpisy osób składających oświadczenie

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do formularza ofertowego

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich 5 lat następujące roboty budowlane:

| Lp. | Rodzaj wykonanych robót | Wartość brutto roboty w zł | Data wykonania (dzień/miesiąc/rok) | Miejsce wykonania | Informacja o podstawie dysponowania doświadczeniem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | doświadczenie Wykonawcy */ oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |
|  |  |  |  |  | doświadczenie Wykonawcy* / oddane do dyspozycji przez inny podmiot* |

* niepotrzebne skreślić

UWAGA!

Do wykazu należy załączyć dokument potwierdzający, że roboty wykonane zostały zgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone wystawione przez podmiot zlecający wykonanie robót.

W przypadku, gdy doświadczenie, o którym mowa w kol. 6 wykazu jest oddane przez inny podmiot dyspozycji Wykonawcy należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres skorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

..........................................

miejscowość i data

……………….........................................

podpis i pieczęć Wykonawcy/-ów

Załącznik Nr 5 do formularza ofertowego

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

| Lp. | Nazwisko i imię | Zakres czynności wykonywanych | Posiadane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia (numer, rodzaj) | Doświadczenie w latach w sprawowaniu samodzielnych funkcji wymagane/posiadane | Podstawa dysponowania osobą* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2/.............. | w dyspozycji Wykonawcy* / oddana do dyspozycji przez inny podmiot* |
|  |  |  |  | 2/.............. | w dyspozycji Wykonawcy* / oddana do dyspozycji przez inny podmiot* |

* niewłaściwe skreślić

W przypadku, gdy kierownik robót został oddany do dyspozycji Wykonawcy przez inny podmiot należy załączyć pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres skorzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczamy, że osoby podane w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane ustawami uprawnienia.

.................................

miejscowość i data

……………………………………..

podpis i pieczęć Wykonawcy/-ów

Załącznik Nr  9 do SIWZ

Istotne postanowienia umowy

na DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY DO POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI STAROSTWA POWIATOWEGO W IŁAWIE

W dniu  ……………………………….   pomiędzy :

Starostwem Powiatowym w Iławie, ul. gen. Wł. Andersa 2A,  14-200 Iława, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM" reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie ......................... – .............................

a

…………………………………………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 4.845.000 euro na podstawie art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 Dz. U. Nr 113, poz.759)zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem umowy jest dostosowanie pomieszczeń po Powiatowym Urzędzie Pracy 
w Iławie do potrzeb Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Iławie zgodnie ze złożoną w postępowaniu ofertą oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

2.   W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona następujące prace:

  - roboty budowlane branży sanitarnej w ramach których należy wykonać;

  - instalację kanalizacji sanitarnej;

  - instalację wewnętrzną wody zimnej i ciepłej;

  - instalację chłodzącą (klimatyzatory)

  - roboty budowlane wykończeniowe z wyłączeniem pomieszczeń 1/7 i 1/10 (numeracja wg rysunków w projekcie budowlanym) polegające na:

- uzupełnieniu posadzki oraz wykonaniu warstw wykończeniowych;

- zmianie wymiarów otworów;

- wykonaniu ścianki działowej, kanału instalacyjnego i uzupełnienie tynków

- montażu stolarki budowlanej;

- wykonaniu gładzi gipsowych oraz malowaniu ścian i sufitów;

- pracach demontażowe i rozbiórkowe;

- montażu rolet i lekkich ścianek

- demontażu i montażu istniejącej instalacji sieci logicznej (ETH) wraz 
z wykonaniem pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami.

3.   Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną cześć umowy:

- projekt budowlany

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;

- przedmiary robót;

- pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.

  - W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją wymienioną w ust. 3 pierwszeństwo przypada w kolejności jak niżej:

- rysunki wykonawcze

- projekt budowlany

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- przedmiar robót.

§ 2

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

    - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym bhp i ochrony środowiska, polskimi normami oraz przekazaną dokumentacją projektowo – kosztorysową.

- Wykonawca zobowiązuje się szczelnie odgrodzić i utrzymywać miejsce wykonywania robót w należytym porządku, wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały będą składowane a odpady i śmieci na bieżąco usuwane.

- Wykonawca będzie przestrzegał przepisów bhp i ppoż.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zobowiązany jest do:

  - sporządzenia planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu, budowy i warunki prowadzenia robót budowlanych w tym jednoczesne prowadzenie robót budowlanych 
i użytkowania budynku Starostwa;

  - przedstawienia Zamawiającemu projektu zagospodarowania placu budowy lub szkiców planów organizacji ochrony placu budowy celem jego akceptacji;

  - umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej budowy oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania zamówienia.

- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych nabytych 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskują akceptacji Zamawiającego zostaną niezwłocznie usunięte 
z placu budowy. Akceptacja bądź brak akceptacji dostarczonych materiałów 
i elementów na budowę odbywać się będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

- Przy wykonywaniu robót budowlanych Wykonawca będzie stosował wyłącznie wyroby 
i materiały budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie posiadające wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności z PN i zgodne 
z wymaganiami określonymi w dokumentacji  projektowej i „specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych”. Akceptacja wyrobów i materiałów przez Zamawiającego nie zwalania Wykonawcy z tego obowiązku.

- Jakość materiałów winna odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie – art. 10. prawa budowlanego oraz wymaganiom projektu. Wykonawca bierze całkowitą odpowiedzialność za materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do budowy, jak również przedstawienia wyników tych badań.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze robót atesty, gwarancje certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności i aprobat technicznych, zgodnie 
z przepisami ustawy  - Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi przepisami udzielone przez dostawców materiałów i urządzeń.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym termin rozpoczęcia robót wymagających wyłączenia zasilania budynku lub jego części na co najmniej 1 dzień przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.

- Wykonawca pełni funkcje koordynacyjne w stosunku do dostawców materiałów budowlanych i podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania uzgodnionego terminu wykonania robót. Roboty uciążliwe ze względu na wysoki poziom hałasu Wykonawca będzie prowadził po godzinie 14.

- Wykonawca usunie ewentualne usterki i wady w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Wykonawca po zakończeniu robót uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu  w terminie 3 dni od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca przywróci na własny koszt do stanu pierwotnego ewentualnie zniszczone lub uszkodzone w trakcie wykonywania robót elementy budynku i otoczenia. Istniejącą instalację logiczną i elektryczną, która na czas wykonania przedmiotu zamówienia wymaga demontażu wykonawca winien przywrócić do stanu zgodnego z projektem budowlanym.

- Od momentu protokolarnego przejęcia placu budowy do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 3.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu przekazania placu budowy następujące dokumenty: specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, projekt budowlany, przedmiary robót , pozwolenie na budowę oraz dziennik budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie określonym w § 4 ust. 1.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski.

- Zamawiający wskaże źródło poboru wody i energii elektrycznej.

- Zamawiający poniesie koszty zużycia wody i energii elektrycznej stosownie do potrzeb robót.

- Zamawiający dokona odbiorów prac zanikających oraz ulegających zakryciu 
a także odbioru końcowego robót w terminach określonych w § 4 i 7.

§ 4.

TERMINY

- Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy na jego wniosek 
w ciągu 2 dni od jego złożenia Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek nie później niż w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać całkowity zakres robót objętych umową  
w terminie 20.06.2011 r.

- O zakończeniu robót Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub faxem.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy robót nastąpi w formie protokołu w terminie 3 dni od otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia o zakończeniu robót. O terminie odbioru robót Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń.

§ 5.

PRZEDSTAWICIELE STRON

- Wykonawca ustanawia kierownikiem robót konstrukcyjno - budowlanych: ................................ posiadającego uprawnienia budowlane nr ................... oraz wpis do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Wykonawca ustanawia kierownikiem robót instalacyjnych: ................................ posiadającego uprawnienia budowlane nr ................... oraz wpis do okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Kierownik robót jest zobowiązany:

- protokolarnie przejąć i zabezpieczyć plac budowy

- prowadzić dokumentację budowy;

- umieścić na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- zorganizować budowę i kierować budową (robotami) w sposób zgodny z projektem 
i pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno – budowlanymi oraz przepisami bhp oraz podejmowanie innych działań wynikających z art. 22 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane.

- Kierownik robót działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana na stanowisku kierownika robót, może nastąpić zgodnie z pkt 16.3.5 SIWZ na uzasadniony wniosek stron umowy i musi być potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgłoszona na stosownym druku w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  w Iławie.

- Dla prawidłowej realizacji przedmiotowej inwestycji zostaje powołany inspektor nadzoru w osobie Pana/Pani ........................................ posiadającego/ej stosowne uprawnienia budowlane nr ....... oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

- Inspektor nadzoru działa w imieniu i na rachunek Zamawiającego w granicach określonych przepisami art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane

- Zamawiający wyznacza Pana/Panią ........................... jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.

§ 6.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

- Okres gwarancji ustala się na ................. , termin jest liczony od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonania robót oraz za usunięcie tych wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 2 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Zamawiający wskaże termin i sposób usunięcia wady.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie usuwać zaistniałe wady.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

- Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy nie można było z niego korzystać.

- Okres rękojmi za wady ustala się na 48 miesięcy, termin liczony od daty odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w okresie rękojmi wad nadających się do usunięcia Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie. Zamawiający wskaże termin 
i sposób usunięcia wady.

- Wykonawca usunie wady w ramach rękojmi na własny koszt. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, usunie je Zamawiający obciążając Wykonawcę pełnymi kosztami ich usunięcia.

§ 7.

ODBIÓR ROBÓT

- Odbiór robót zanikających oraz ulegających zakryciu oraz odbiór końcowy przeprowadzany będzie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy

- Żadna robota nie może być zakryta lub w inny sposób uczyniona niedostępną bez zgody Zamawiającego. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie każdej roboty, która zanika lub ulega zakryciu.

- Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego wpisem do dziennika budowy na trzy dni przed terminem, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą gotowe do odbioru, a Zamawiający powinien w tym terminie stawić się w celu odbioru tych robót.

- Jeżeli Zamawiający uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny ma obowiązek powiadomić o tym Wykonawcę.

- Wykonawca na żądanie Zamawiającego ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie poinformował Zamawiającego 
o gotowości robót do odbioru a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.

- Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót  składających się na przedmiot umowy.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 4 ust. 5 niniejszej umowy.

- W chwili odbioru Wykonawca dostarcza Zamawiającemu:

- oryginalny dziennik budowy z właściwymi wpisami;

- oświadczenie kierownika budowy/robót zgodne z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane o  zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami a także  oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, atesty, gwarancje udzielone przez producentów dostarczonych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i aprobaty techniczne;

- Jeżeli w trakcie odbioru końcowego okaże się, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- W razie stwierdzenia wad przy odbiorze zostaną one zaznaczone w protokole wraz 
z terminem ich usunięcia przez Wykonawcę.

- O usunięciu wad, o których mowa w ust. 10 Wykonawca powiadomi Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usuniecie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. Terminem odbioru końcowego w takiej sytuacji będzie termin usunięcia wad określony w tym protokole.

- Zamawiający ma prawo wstrzymać czynności odbioru, jeżeli Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy w całości lub zostaną stwierdzone wady istotne a także gdy Wykonawca nie przedstawi dokumentów, o których mowa w ust. 8. Za wadę istotną Zamawiający rozumie wadę uniemożliwiającą czynienie właściwego użytku z przedmiotu robót, wyłączającą normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbierającą cechy właściwe lub wyraźnie zastrzeżone w umowie zmieniając ich wartość. 
W takiej sytuacji Zamawiający zażąda ponownego wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wskazując termin ponownego wykonania i zachowując prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych w § 12 umowy. 
W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy w terminie Zamawiający odstąpi od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. 
W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 8.

PODWYKONAWCY

- Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców odbywać się będzie wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 kodeksu cywilnego.

- Podwykonawca ................................................ wykona następujący zakres prac: .............................................................

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy na wykonanie części prac z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Za roboty wykonane przez podwykonawców płatności realizował będzie Wykonawca.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania innych podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą umową.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 3 mają zastosowanie.

- Do rozliczeń finansowych z podwykonawcą ma zastosowanie § 10 ust. 3 niniejszej umowy.

§ 9.

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości: ...................... zł brutto w tym podatek VAT wg stawki ..............%.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu umowy w tym koszt zakupu materiałów, używania maszyn 
i urządzeń.

§ 10.

ROZLICZENIA

- Rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury, wystawionej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 6.

- Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 14 dni, od daty przedłożenia Zamawiającemu faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści tejże faktury.

- W przypadku powierzania wykonania części zamówienia podwykonawcom przed zapłatą Wykonawcy faktury, o której mowa w ust. 1  Wykonawca przedłoży oświadczenie podwykonawcy, wystawione najpóźniej w dacie wystawienia faktur przez Wykonawcę 
o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą.  
W przypadku nie zapłacenia jakichkolwiek należności wynikających z przedstawionych faktur, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio Podwykonawcom i o tę kwotę pomniejszy należne do zapłaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z przedstawionej przez niego faktury. Dokonanie zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio Podwykonawcy, w sytuacji, gdy należność została zapłacona przez Wykonawcę, jednakże nie przedłożył on we właściwym terminie Zamawiającemu dowodu zapłaty, zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty tej kwoty Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Za nieterminową realizację faktury Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

§ 11.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w  wysokości ....% ceny ofertowej brutto podanej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę:................... Zabezpieczenie  wniesiono w formie .................................................... celem pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w części 15. specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie następowało 
w określonych terminach i kwotach:

    - 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota: ...... zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

    - 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. kwota: ...... zostanie zwolnione nie później niż 15 dnia od upływu okresu rękojmi za wady.

- W przypadku nienależytego wykonania zamówienia Zamawiający będzie mógł wykorzystać zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami do zgodnego 
z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§ 12.

KARY UMOWNE

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości :

  - 0,2% ceny brutto zamówienia określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia;

  - 0,2% ceny brutto zamówienia określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za zwłokę w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub okresie gwarancji;

  - 10% ceny brutto zamówienia określonej w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę 
z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego;

  - 0,1% ceny brutto zamówienia określonej w § 9 ust. 1 za zwłokę w złożeniu wniosku o przekazanie placu budowy, o którym mowa w § 4 ust.1 niniejszej umowy.

- Jeżeli zwłoka w usunięciu wad przekroczy 21 dni, Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy.

- W przypadku, gdy istnienie wady może spowodować zagrożenie życia lub mienia Zamawiający będzie upoważniony do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, także wtedy, gdy zwłoka, o której mowa w ust. 2, będzie krótsza niż 21 dni.

- Zamawiający będzie uprawniony do potrącania naliczonych kar umownych 
z faktury przedstawionej do zapłaty.

- Jeżeli szkoda powstała w wyniku realizacji umowy nie zostanie pokryta 
z zastrzeżonych kar umownych, Zamawiający może dochodzić należnego mu odszkodowania na zasadach ogólnych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

§ 13.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

  - Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie:

    - likwidacji firmy Wykonawcy;

    - zajęcia majątku Wykonawcy w toku egzekucji komorniczej przeciw niemu prowadzonej;

    - naruszenia postanowień umownych mimo wezwania do zaniechania naruszeń;

    - gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po swojej stronie realizację przedmiotu umowy i przerwa trwa dłużej niż 10 dni;

    - realizacji robót przewidzianych niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, wskazaniami Zamawiającego.

  - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

  - Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia postanowień umowy przez Zamawiającego mimo wezwania do zaniechania naruszeń.

  - Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i winno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia a następnie protokolarnego przekazania i opuszczenia terenu budowy. Bez względu na przyczynę odstąpienia Zamawiający ma obowiązek przyjąć wykonany zakres robót oraz dokonać zapłaty za wykonany zakres robót,  o ile odstąpienie umowy nie jest następstwem wadliwego ich wykonania.

§ 14.

POZOSTAŁE ZAPISY UMOWY

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektem, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót i uznaje, że stanowi to wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy pozostawione 
w trakcie bądź po wykonaniu robót.

§ 15.

ZMIANY TREŚCI UMOWY

    - Strony dopuszczają możliwość zmian niniejszej umowy w sytuacjach i na warunkach określonych w punktach 16.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16.

ZAPISY KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące, w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§ 17.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA				  ZAMAWIAJĄCY

# Text boxes

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców

……………………………………………

(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców