ZAMAWIAJĄCY:

### STAROSTWO POWIATOWE w IŁAWIE

### Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a

Tel.: (089) 649-07-00

Fax: (089) 649-66-00

SPECYFIKACJA

# ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

„Przebudowę instalacji elektrycznej oraz rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (Etap I).”

## Postępowanie znak:   OSO.3431/ZP/19/09

ZAWARTOŚĆ:

- Instrukcja dla Wykonawców.

- Formularz Oferty wraz z załącznikami.

- Projekt budowlany branży elektrycznej (do pobrania na stronie internetowej).

- Przedmiar robót (do pobrania na stronie internetowej).

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (do pobrania na stronie internetowej).

ZATWIERDZONO  DNIA  30.11.2009 r.

z up. STAROSTY IŁAWSKIEGO

WICESTAROSTA IŁAWSKI

/-/ Zygmunt Kasprowicz

......................................................

I Ł A W A	   listopad  2009 r.

I.	Zamawiający	3

II. 	 Tryb udzielenia zamówienia	3

III.	  Informacje ogólne	3

IV. 	 Przedmiot zamówienia	3

V. 	 Termin wykonania przedmiotu zamówienia	4

VI. 	 Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny 
spełniania tych warunków	5

VII. 	 Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie wykonawcy mają dostarczyć 
wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu	6

VIII. 	 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego 
z Wykonawcami oraz przekazywani oświadczeń lub dokumentów	7

IX. 	 Wymagania dotyczące wadium	8

X. 	 Termin związania ofertą	8

XI. 	 Opis sposobu przygotowania ofert	8

XII. 	 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	12

XIII. 	 Opis sposobu obliczania ceny oferty	12

XIV. 	 Kryteria oceny ofert	13

XV. 	 Udzielenie zamówienia	13

XVI. 	 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14

XVII. 	 Środki ochrony prawnej	14

XVIII. 	 Unieważnienie postępowania	15

XIX. 	 Oferty częściowe	15

XX.	  Oferty wariantowe	15

XXI. 	 Aukcja elektroniczna	15

XXII. 	 Zamówienia uzupełniające	15

XXIII. 	 Umowa ramowa	15

XXIV. 	 Umowa – projekt	15

FORMULARZ  OFERTY  WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI:

Wzór Nr 1	- formularz ofertowy

Wzór Nr 2	- oświadczenie wykonawcy

Wzór Nr 3	- doświadczenie wykonawcy

Wzór Nr 4	- wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

Wzór Nr 5	- wzór pełnomocnictwa

I.  Zamawiający

- Zamawiający:	Starostwo Powiatowe w Iławie.

- Adres zamawiającego:	14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, REGON 510742468, NIP 744-14-87-584, tel.: (089) 649-07-00, fax: (089) 649-66-00, e-mail: przetargi@powiat-ilawski.pl, adres strony internetowej: http://ilawa-sp.bip-wm.pl/public/

II.  Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 tj. kwoty 5.150.000 Euro oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do niej.

III.  Informacje ogólne

- Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być użyte jedynie w celu sporządzenia oferty.

- Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji.

- Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający oświadcza, że treść wzoru umowy stanowiącej załącznik SIWZ nie podlega negocjacjom.

- Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

- Wszelkie informacje, odpowiedzi na zapytania związane z postępowaniem będą ukazywały się na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem 
http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/ w zakładce zamówienia publiczne.

## IV.  Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z „Przebudową instalacji elektrycznych oraz rozbudową instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (Etap I).”

- Zamawiający dokonuje podziału zamówienia na dwie części:

CZĘŚĆ I: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w      Iławie

CZĘŚĆ II: Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: liczba części – 2. W ramach poszczególnych części nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub dwa zadania.

- W formularzu ofertowym wykonawca wypełnia tylko te pozycje, na które składa ofertę. 
W pozycjach formularza ofertowego, na które Wykonawca nie składa oferty wpisuje „nie dotyczy”.

- Zakres robót obejmuje: realizację robót na podstawie projektu budowlanego, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ustaleń ze SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty 
w projekcie budowlanym, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 45300000-3 Roboty instalacyjne 
w budynkach, 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych.

- W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie roboty, które zostały ujęte w projekcie budowlanym, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz których konieczność wykonania stwierdzono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.

- Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert Zamawiający nie żąda przedłożenia kosztorysu szczegółowego. Przedmiotowy kosztorys szczegółowy Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć jako załącznik przy podpisywaniu umowy.

- Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów 
i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia (np. aprobaty techniczne). W przypadku gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej koszty tych zmian poniesie Wykonawca. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o odrzuceniu oferty z powodu „nierównoważności” zaproponowanych „zamienników” lub przyjęcia oferty.

## V.  Termin wykonania przedmiotu zamówienia

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania – od dnia przekazania placu budowy.

- Zakończenie realizacji zadania – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy: na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 2 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazaniu placu budowy nie później niż w ciągu 
3 dni od podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania.

- Termin ustalony w ust. 2 ulegnie przesunięciu z powodu:

  - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - wystąpienia okoliczności, których strony umownie nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

- Wykonawca nie może dochodzić jakichkolwiek roszczeń z powodu przesunięcia terminu ustalonego w ust. 2, a w szczególności z powodów wymienionych w ust. 5.

## VI.  Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

- Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

- Ocena spełnienia warunku zawartego w pkt VI ust. 1 lit a) SIWZ nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o którym mowa w pkt VII ust. 1 pkt 3 SIWZ.

- Warunek zawarty w pkt VI ust. 1 lit b) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że:

  - w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to 
w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia 
o wartości co najmniej:

- dla instalacji elektrycznej 50.000,- zł

- dla instalacji sygnalizacji ppoż 20.000,- zł.

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 7 SIWZ,

  - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, tj.:

    - osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w zakresie sieci i instalacji elektrycznych oraz 3 lata stażu pracy zawodowej (w tym min. 2 lata jako kierownik robót elektrycznych).

Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 8 i 9 SIWZ.

  - dysponuje potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia. Przedmiotowy warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 10 SIWZ.

- Warunek zawarty w pkt VI ust. 1 lit c) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 12 SIWZ.

- Warunek zawarty w pkt VI ust. 1 lit d) SIWZ zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. złoży dokumenty, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 4-6 oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt VII ust. 1 pkt 2 SIWZ.

- Wykonawcy, którzy nie złożyli któregokolwiek z w/w oświadczeń, dokumentów, pełnomocnictw lub złożone dokumenty zawierają błędy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.

## VII.  Wykaz  dokumentów  lub  oświadczeń,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy w celu

## potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.:

  - Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1).

  - Podpisane oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 Ustawy prawo zamówień publicznych i spełnia warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (wg wzoru nr 2).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie w/w dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę.

  - Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę zadań, wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot tego zamówienia o wartości co najmniej:

- dla instalacji elektrycznej 50.000,- zł

- dla instalacji sygnalizacji ppoż 20.000,- zł.

Wykaz musi zawierać co najmniej: nazwę i adres obiektu, termin rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych, wartość brutto robót budowlanych, dane kontaktowe podmiotu zlecającego zamówienie (do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zadanie zostało wykonane należycie, np. referencje) – zgodnie z wzorem nr 3.

  - Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności wraz z podaniem podwykonawców przewidzianych do realizacji zamówienia (wg wzoru 4). Do wykazu należy dołączyć kserokopię uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej wraz z kserokopią zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie osób i podmiotów Wykonawca wskazał takie osoby.

  - Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonywania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli Wykonawca dysponuje narzędziami i urządzeniami innych podmiotów.

  - Kserokopia polisy ubezpieczeniowej lub w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

  - Pełnomocnictwo do reprezentowania o ile ofertę składa pełnomocnik (wzór nr 5).

  - Dowód wpłaty wadium.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 3-6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

  - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII ust. 1 pkt 3 i ust. 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

- W przypadku Wykonawców spoza terytorium Rzeczypospolitej zamiast zaświadczenia 
o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa Wykonawca przedstawia przynależność do właściwej izby branżowej na terenie kraju, z którego pochodzi, jeśli w danym kraju ustawy nakładają na niego taki obowiązek.

## VIII.  Informacje   o   sposobie   porozumiewania  się  Zamawiającego  z  Wykonawcami

## oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy się posługiwać następującym znakiem sprawy: OSO.3431/ZP/19/09.

- W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie lub faxem. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje zobowiązana jest bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego faktu potwierdzenia ich otrzymania.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania należy kierować pisemnie lub faxem nie później niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść pytania i wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia bez podawania źródła pytania oraz umieści treść odpowiedzi na stronie Zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/ w zakładce zamówienia publiczne.

- Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść niniejszej specyfikacji zawiadamiając o tym pisemnie wszystkich Wykonawców zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i 6 ustawy.

- Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

  - w sprawach przedmiotu zamówienia Pan Artur Gubała - tel. (089) 649 07 71, fax (089) 649 66 00 w godz. 8.00-14.00

  - w sprawach procedury Pani Maria Jaworska - tel. (089) 649 07 20, fax (089) 649 66 00 w godz. 8.00-14.00.

## IX.  Wymagania dotyczące wadium

    - Wadium ustala się w wysokości 1.500,- zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100) na każdą część zamówienia, tj.:

CZĘŚĆ I: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w      Iławie – 1.500,- zł,

CZĘŚĆ II: Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie – 1.500,- zł.

    - Wadium należy wnieść w terminie do dnia 21 grudnia 2009 r. do godz. 1100.

    - Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr:

55 2030 0045 1110 0000 0166 8970

## X.  Termin związania ofertą

      - Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

      - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## XI.  Opis sposobu przygotowywania ofert

- Warunki formalne sporządzenia oferty:

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi 
w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem 
i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń 
z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim na komputerze lub ręcznie długopisem, spięta lub zszyta w sposób uniemożliwiający rozpięcie (zdekompletowanie). Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

  - Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

  - Oferta (formularz oferty, oświadczenia, wykazy, o których mowa w SIWZ) musi być podpisana lub zaparafowana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez mocodawcę lub notariusza. Ewentualne poprawki (w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem itp.) w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być opisane i datowane oraz parafowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek 
z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty. W załączeniu przedstawiono wzory niektórych oświadczeń pomocnych przy wypełnianiu ofert.

  - W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (zaleca się, aby Wykonawca na każdej zapisanej stronie kserokopii złożył własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem „za zgodność”) lub pełnomocnika. Jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby.

  - Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstw w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

  - W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)” i dołączone do oferty. Zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z wyżej cytowanym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne lub organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania 
w celu zachowania ich poufności.

  - W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

  - Każdy Wykonawca składa tylko jedną ofertę, w jednym egzemplarzu.

  - Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

  - Wszystkie załączniki do niniejszej specyfikacji stanowią jej integralna część.

  - Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Oferta powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w następujący sposób:

  - koperta zewnętrzna – nie oznakowana nazwą firmy Wykonawcy, opisana jn.: Starostwo Powiatowe w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława. Oferta w postępowaniu OSO.3431/ZP/19/09 na „Przebudowę instalacji elektrycznej oraz rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (Etap I)” – nie otwierać przed terminem otwarcia ofert, tj. przed dniem 21 grudnia 2009 r. godz. 1130.

  - koperta wewnętrzna – zaadresowana i oznakowana jak zewnętrzna, a ponadto powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane niezachowaniem powyższych warunków.

  - Wykonawca ma obowiązek wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

  - Wymagane dokumenty ofertowe należy przygotować w kolejności określonej w pkt VII ust. 1 SIWZ.

  - W razie wątpliwości za prawo właściwe dla postępowania i związanych z nim dokumentów uważa się prawo polskie z uwzględnieniem ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

- Zmiana, wycofanie i zwrot oferty:

        - Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert.

        - W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt XI ust. 1 pkt 15 lit. a) 
SIWZ z dopiskiem „wycofanie”. Koperty oznaczone „wycofanie” będą otwierane 
w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami.

        - W przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt XI ust. 1 pkt 15 lit. a) i b) SIWZ, przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek „zmiana”. Koperty oznaczone „zmiana” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

        - Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert.

        - Oferty złożone po terminie składania Zamawiający zwraca Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do zniesienia protestu.

- Oferty wspólne:

- Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy. Zamawiający będzie prowadzić korespondencję i rozliczenie finansowe wyłącznie 
z pełnomocnikiem.

- Pełnomocnictwo musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienia do podpisania oferty lub podpisania oferty lub umowy. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez mocodawcę lub notariusza (zgodnie z wzorem nr 5).

- Wypełniając formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu np. pieczęci należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców.

- Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencje itp.

- Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej Wykonawców powinna spełniać następujące wymagania:

  - oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 w swoim imieniu składa każdy z Wykonawców i oświadczenie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 w imieniu Wykonawców występujących wspólnie składa pełnomocnik,

  - oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ i zawierać wszystkie wymagane w pkt VII oświadczenia lub dokumenty,

  - dokumenty dotyczące własnej firmy np. oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 pkt 1 i 4 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego i z właściwego oddziału ZUS – składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy,

  - dokumenty wspólne np. oferta cenowa, harmonogramy itp. składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną,

  - wadium może wnieść jeden z Wykonawców występujących wspólnie lub może być wystawione na wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Oferta składana przez spółkę cywilną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki cywilnej następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników, kserokopię umowy spółki cywilnej – jeżeli oferta nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników tworzących spółkę,

- Oferta składana przez spółkę jawną, niezależnie od kompletu dokumentów składanych przez spółkę winna zawierać dodatkowo od poszczególnych wspólników spółki jawnej zaświadczenie z ZUS lub KRUS,

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum (list intencyjny) zawierającą co najmniej:

- zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,

- czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania rękojmi.

- Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są:

  - do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

  - spełniać warunki wymienione w pkt VI niniejszej SIWZ,

  - do solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotu zamówienia,

  - do solidarnej odpowiedzialności za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełnią warunek określony w pkt VI ust. 2 pkt 3. Nie podlegają sumowaniu wartości polis ubezpieczeniowych odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności a w przypadku ich braku inne dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wymaga się, aby każdy z Wykonawców występujących wspólnie posiadał pełną polisę ubezpieczeniową wymaganą niniejszą SIWZ, 
a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia.

## XII.  Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pok. 115 (sekretariat) do dnia 21 grudnia 2009 r. do godz. 1100.

  - Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pok. 115 (sekretariat) dnia 21 grudnia 2009 r.  o godz. 1130.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Dokonując otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę Wykonawcy, adres siedziby Wykonawcy oraz cenę wykonania zamówienia.

  - W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert Zamawiający prześle Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek zawierający informacje przewidziane w art. 86 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

## XIII.  Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu wyrażoną w złotych polskich (PLN).

- Cena oferty jest ceną ryczałtową (zawierającą obowiązujący podatek VAT i nie zmienną do zakończenia realizacji robót).

- W związku z sytuacją określoną w pkt XIII ust. 1 cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z projektu budowlanego, specyfikacji techniczny wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarów robót, jak również w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia, zapewniające przekazanie inwestycji do użytkowania.

- Przedmiar robót stanowi tylko materiał pomocniczy dla Wykonawców i nie jest podstawą obliczania ceny oferty.

- Ostateczną ofertę stanowi suma podana w formularzu ofertowym.

- Zaleca się, aby każdy z Wykonawców odwiedził miejsce budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych 
i przydatnych do oceny oferty.

- Należy przewidzieć cały przebieg robót budowlanych, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w podanej cenie ofertowej oraz których konieczność wykonania stwierdzono na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu planowanej budowy.

- Zamawiający nie będzie akceptował żadnych dodatkowych roszczeń finansowych zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji, których wycenę pominięto w kwocie ofertowej, a wynikała ona z technologii robót zawartej w projekcie budowlanym, przedmiarach robót, SIWZ i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz których konieczność wykonania stwierdzono po przeprowadzonej wizji lokalnej na miejscu realizacji zadania.

## XIV.  Kryteria oceny ofert

- Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek oczywistych omyłek w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę

- W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:

| L.p. | Opis kryteriów oceny | Znaczenie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100% |

- Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według wzoru:

ilość punktów badanej ceny oferty =x 100 x 100%

gdzie:

CON	- cena oferty najniższej

COB	- cena oferty badanej

100		- wskaźnik stały

100%	- procentowe znaczenie kryterium

- Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

## XV.  Udzielenie zamówienia

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie oraz niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru.

- Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy przed upływem terminu związania ofertą, nie wcześniej niż 8 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygraniu przetargu.

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie przedstawionej w ofercie.

- Wybrany w przetargu Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i dołączyć do umowy wyceniony kosztorys szczegółowy, na podstawie którego wyliczono wartość robót wskazaną w ofercie. Kosztorys winien wynikać ze sporządzonego (wycenionego) przedmiaru szczegółowego opracowanego na podstawie projektu budowlanego, SIWZ, szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokonanej wizji lokalnej.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców (umowę konsorcjum).

- Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji projekt tejże umowy (art. 647 KC).

## XVI.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskie Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank BGŻ Oddział Iława 45 2030 0045 1110 0000 0166 9150. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji i poręczeń powinny być one wystawione na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz 
z terminem zwrotnym zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

  - 70% kwoty zabezpieczenia zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym, zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

  - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji.

## XVII.  Środki ochrony prawnej

- W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI Prawa zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej”, określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienia w/w Izby kończące postępowanie odwoławcze. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także przepisy wykonawcze wydane na podstawie artykułu 193a ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 października 2007 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1327 i Dz. U. z 2008 r. Nr 182, poz. 1122),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołań oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu rozliczania (Dz. U. z 2007 r. Nr 128, poz. 886 i Dz. U. 
z 2008 r. Nr 182, poz. 1122).

#### XVIII.  Unieważnienie postępowania

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się zgodnie z art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## XIX.  Oferty częściowe

- Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych opisanych w pkt. IV SIWZ.

## XX.  Oferty wariantowe

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## XXI.  Aukcja elektroniczna

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej.

## XXII.  Zamówienie uzupełniające

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa 
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

## XXIII.  Umowa ramowa

- Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

## XXIV.  Umowa - projekt

Zawarta w dniu ...................... w Iławie pomiędzy Starostwem Powiatowym w Iławie 
z siedzibą przy ul. gen. Wł. Andersa 2a, 14-200 Iława, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

  - Pana Zygmunta Kasprowicza – Wicestarostę Powiatu Iławskiego,

  - Pana Benedykta Dutkę – Członka Zarządu,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Iławskiego – Pani Barbary Myszkiewicz

a

………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

nr KRS ……………………………………………………………………………………..……

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ............................................................................

- ............................................................................

o następującej treści:

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ………......………. postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09, Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

- Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego w      Iławie*,

- Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie*.

- Dokumentacja projektowa została opracowana przez „ELTOM” Tomasz Kasprowicz z siedzibą przy ul. Kwidzyńskiej 9, 14-202 Iława.

- Roboty zostaną wykonane wg załączonego projektu budowlanego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, SIWZ, dokonanej wizji lokalnej oraz złożonej oferty. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Przedmiot umowy wykonawca wykona z własnych materiałów. Materiały muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

__________________________

* w zależności od wyniku przetargu

- Wykonawca oświadcza, że nie będzie używał do realizacji zadania żadnych materiałów niedopuszczonych lub zakazanych przepisami szczególnymi.

- Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości materiałów używanych do realizacji zadania, jak również przedstawienia wyników tych badań.

§ 2.

- Termin rozpoczęcia realizacji zadania - od dnia przekazania placu budowy.

- Zakończenie realizacji zadania – termin zakończenia zadania 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy: na wniosek Wykonawcy robót, nie później niż w ciągu 2 dni od daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wniosek o przekazanie placu budowy nie później niż w ciągu 
3 dni od podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz 
z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji do użytkowania.

- Termin ustalony w ust. 2 może ulec przesunięciu z powodu:

  - wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

  - wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, określone odpowiednio z uwzględnieniem okoliczności zmiany.

- Wykonawca nie może dochodzić jakichkolwiek roszczeń z powodu przesunięcia terminu ustalonego w ust. 2, a w szczególności z powodów wymienionych w ust. 5.

§ 3.

Strony ustalają następujący sposób wykorzystania placu budowy:

- Wykonawca na swój koszt przygotuje magazyn i pomieszczenia socjalne dla pracowników.

- Wykonawca po zakończeniu prac uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie odbioru robót.

- Wykonawca w pełni ponosi odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia mające miejsce na placu budowy.

- Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest ……………………………………..... nr tel.: ……………………………………

- Roboty wymagające wyłączenia zasilania budynku mogą być wykonywane po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym (co najmniej na 1 dzień przed planowanym rozpoczęciem takich robót).

§ 4.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego oraz przygotowaną dokumentacją umożliwiającą uzyskać pozwolenie na użytkowanie.

- Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi po zgłoszeniu przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 4 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru końcowego. Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia odbioru.

- W terminie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności oświadczenia kierownika budowy, protokóły z wyników badań, prób i sprawdzeń, certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności na wbudowane materiały.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub jego wadliwego wykonania to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

- Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, 
a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad, określony 
w protokole usunięcia wad.

- Nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu robót zgodnie z jego przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar i odszkodowań na zasadach określonych w § 12 niniejszej umowy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót są niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowej realizacji zadania, w szczególności:

- Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w SIWZ, projektem budowlanym, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonania robót nie objętych niniejszym przetargiem, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć mimo zachowania należytej staranności przez Wykonawcę, 
a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Roboty te zostaną wykonane w ramach oddzielnego zamówienia 
z zastosowaniem odpowiednich przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

- Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 (trzech) egzemplarzach 
i przekazanie jej Zamawiającemu na 5 (pięć) dni przed terminem zgłoszenia do odbioru końcowego całego zamówienia.

- Posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności przez cały okres trwania robót budowlanych.

- Zorganizowania placu budowy, w tym wszystkich czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców.

- Przygotowania terenu i wymaganych dokumentów łącznie z dokumentacją powykonawczą do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Przestrzegania przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienia sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych.

- Utrzymania porządku na placu budowy w czasie realizacji prac zapewniającego bezpieczeństwo na placu budowy.

- Utrzymanie czystości na placu budowy (sprzątanie codzienne po zakończeniu wykonywanych prac).

- Likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 3 dni od daty dokonania odbioru końcowego.

- Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy,  potrzebnych od uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

- Opracowania niezbędnych instrukcji w tym planu ewakuacji i planu zabezpieczenia p.poż. terenu.

§ 6.

- Podatek VAT zostanie zapłacony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót. Faktura będzie płatna 
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.

§ 7.   Wynagrodzenie

- Ryczałtowa wartość robót (przedmiotu umowy) zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi: ……………………..…………………………….……………………… zł brutto (słownie brutto: ………………………………………………………….........…………...), w tym podatek VAT w wysokości ….... %, co stanowi kwotę ….……….…….……… zł (słownie VAT: ……..………………………………………………………………………), wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi ………………………….…………….zł (słownie netto: …...….……………………………………………………………………...)

- Strony nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia 
i oddania go do użytkowania.

- W przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT.

§ 8.   Podwykonawcy

- Wykonawca nie może zlecić całości robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Wykonawca zgodnie z Ofertą zleca roboty podwykonawcom …………………………………………………………………………………...………..……..…………………………………………………………………………………….……..

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 4 stosuje się odpowiednio.

- Umowy, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą.

- W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy 
z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienie nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 4, Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w ust. 7.

- W sytuacji określonej w ust. 10 Zamawiającemu przysługują uprawnienia w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w ust. 9 oraz kary umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do składania w terminie 20 dni od wystawienia faktury Zamawiającemu pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot , które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego odbioru robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

- W przypadku niedostarczenia potwierdzenia o którym mowa w ust. 12 Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

- Ustalenia ust. 12 i 13 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

- Wykonawcy nie przysługuje prawo do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy powołując się na okoliczność wstrzymania płatności należności przez Zamawiającego z powodów określonych w ust. 11, 13 i 14.

- Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów ust. 10, 12 i 14 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców ustaleń niniejszego Rozdziału, aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy Wykonawcy włącznie.

§ 9.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5% wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot zamówienia tj. …………………………………..… zł.

  - Zabezpieczenie Wykonawca zobowiązany jest wnieść na rachunek Zamawiającego lub dostarczyć w dniu podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostanie 
w: ………………..…………………………………………………………………………..

  - Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie się znajdowało na koncie depozytowym Zamawiającego.

  - Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji określonej w §10, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach 
i wysokościach jak niżej:

    - 70% kwoty zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. W przypadku wystąpienia wad przy odbiorze końcowym, Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

    - 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu gwarancji określonej w § 10.

  - Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem zabezpieczenia po upływie 15 dni od terminu upłynięcia okresu gwarancji w przypadku, kiedy Wykonawca będzie w trakcie usuwania wad.

§ 10.   Gwarancje (okres rękojmi)

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy a na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych materiałów lub urządzeń licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie przedmiotu odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie tego okresu jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym wypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.

§ 11.   Postanowienia szczegółowe

- Strony zobowiązują się do współpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający może (jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem) obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z projektem budowlanym, przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz terenem, na którym ma realizować przedmiot zamówienia oraz że dane te są wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan Artur Gubała tel.: (089) 649 07 71.

- Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………………….………………………………………………. tel.: ...................…....

§ 12.   Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

  - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

  - zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości brutto przedmiotu umowy,

  - zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - zwłokę w złożeniu wniosku o przekazanie placu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy - w wysokości 0,2% wartości brutto wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 7 ust. 1 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- Zamawiającemu przysługuje ponadto prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Prawa cywilnego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13.   Zmiana umowy

- Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 14.   Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

  - Wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu miesiąca od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie.

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni.

  - W przypadku, gdy suma kar umownych przekroczy 20% wartości brutto umowy.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę i Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

  - Wykonawca niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- Sposób obliczenia należytego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

  - W przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w kosztorysie szczegółowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu.

  - W przypadku odstąpienia od części robót danego elementu określonego w kosztorysie szczegółowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez strony umowy procentowego zaawansowania wykonania tej części robót w odniesieniu do wartości danego elementu.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę na podstawie cen wynikających z kosztorysu szczegółowego będącego podstawą wyliczenia oferty.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązuje się do dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, po potrąceniu przez Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 12 ust.1 lit. a) niniejszej umowy.

§ 15   Postanowienia końcowe

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia konsensusu w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez jedną ze stron spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiającego jak również zapytania i odpowiedzi dotyczące realizacji niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane i Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez Wykonawcę jest język polski.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:						ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 – Harmonogram rzeczowo – finansowy.

Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy.

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Wzór Nr 1 - formularz ofertowy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OFERTA CENOWA |
| --- | --- |

Ja (My), niżej podpisany (ni) ........…….......................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...............................................................…....................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

...................................................................…………....................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

REGON ...................................................... NIP ….....................................................................

Nr konta bankowego ....................................................................................................................

nr telefonu .................................................... nr faxu ...................................................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę instalacji elektrycznej oraz rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. 
w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”, postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09, składam(y) niniejszą ofertę:

- Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w SIWZ za cenę ryczałtową brutto:

CZĘŚĆ I: Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego 
                    w Iławie

| Łącznie brutto: | ......................................................................................................zł |
| --- | --- |
| słownie cena brutto: | ......................................................................................................zł |
| podatek VAT wg stawki: | ............................. % |

CZĘŚĆ II: Rozbudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego

w Iławie

| Łącznie brutto: | ......................................................................................................zł |
| --- | --- |
| słownie cena brutto: | ......................................................................................................zł |
| podatek VAT wg stawki: | ............................. % |

- Wykonam zamówienie publiczne w terminie – 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

- Okres gwarancji 24 miesiące na roboty budowlane a na materiały i urządzenia użyte do realizacji przedmiotu umowy na okres równy okresowi gwarancji udzielonej przez producenta tych materiałów lub urządzeń licząc od dnia odbioru i przekazania w użytkowanie przedmiotu odbioru.

- Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić).

- Zamówienie wykonamy sami / z udziałem podwykonawców (niepotrzebne skreślić).

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 
oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją budowlano opisującą przedmiot zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni wskazany w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli nasza oferta zostanie wybrana zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie …………………………….…………………… w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, co stanowi równowartość kwoty ………………………...………….. PLN.

- Nazwisko(a) i imię(ona) osoby(ób) odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy: .................................................................................nr tel………...............….

- Oświadczam(y), że nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych 
z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi 
w dokonaniu tych czynności.

- Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera (niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................................................................................……………………………….................................................................................................

Ofertę składamy na ………………….kolejno ponumerowanych stronach.

......................................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Data: ……………………………………………….

Wzór  Nr 2 - oświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | OŚWIADCZENIE (zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.) |
| --- | --- |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Przebudowę instalacji elektrycznej oraz rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. 
w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”, postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09

zgodnie z art. 44 ustawy jak wyżej, w imieniu reprezentowanej/ych* przeze mnie

1.	........................................................................................................................................

2.	 .......................................................................................................................................

3.	........................................................................................................................................

/nazwa Wykonawcy lub nazwy Wykonawców występujących wspólnie/

jako – upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

oświadczam(my), że Wykonawca, którego reprezentuję(jemy):

- zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 – ustawy Prawo zamówień publicznych:

  - posiada uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia,

  - posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego / przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia**,

  - znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

......................................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Data: ……………………………………………….

UWAGA!

* w miejscu tym w przypadku ofert wspólnych (konsorcjum) z uwagi na art. 24, bezwzględnie należy wypisać nazwy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną

** niepotrzebne skreślić

Wzór nr 3 - doświadczenie wykonawcy

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma(y) zrealizowała(y) w ciągu ostatnich 5 lat następujące zamówienia:

| Lp. | Nazwa i adres Zamawiającego | Całkowita wartość brutto robót budowlanych | Miejsce wykonania i zakres prac wykonania (prace muszą potwierdzać spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego określone w pkt VI ust. 2 pkt. 2 lit. a) SIWZ | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Początek | Koniec |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Uwagi:

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie wystawione przez podmiot zlecający wykonanie zamówienia.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę instalacji elektrycznej oraz instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”, postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09.

......................................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnika)

Wzór nr 4 – wykaz osób i podmiotów przewidzianych do realizacji zadania

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | POTENCJAŁ KADROWY |
| --- | --- |

| L.p. | Imię i Nazwisko | Zakres rzeczowy wykonywanych czynności | Posiadane kwalifikacje (nr, rodzaj)* | Doświadczenie jako kierownik podobnych robót w latach wymagane/posiadane | Doświadczenie ogółem w latach wymagane/ posiadane | Nazwa zdania i wartość potwierdzającego posiadane doświadczenie, dane Zamawiającego (adres, telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kierownik robót elektrycznych (pełniący jednocześnie funkcję kierownika budowy): 5 lat stażu pracy zawodowej w tym min. 2 lata jako kierownik robót w specjalności elektrycznej |  | 2/.….. | 5/.….. |  |

A.  Oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia skierujemy następujące osoby:

* Do wykazu należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia oraz kopię potwierdzone za zgodność oryginałem zaświadczenia o przynależności do izby branżowej.

B. PODWYKONAWCY

| Prace, które mają zostać zlecone | Wartość kwotowa prac podzleconych | Nazwa i adres, tel. oraz imię i nazwisko osoby do kontaktu ze strony Podwykonawcy (Wykonawca nie jest zobowiązany do wypełniania tej części tabeli) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam(y), że dysponuję(my) potencjałem kadrowym posiadającym niezbędne kwalifikacje do wykonania zamówienia.

Niniejszy wykaz przedkładam w związku z uczestnictwem w przetargu nieograniczonym na:

„Przebudowę instalacji elektrycznej oraz rozbudowę instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”, postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09.

......................................................................................

(pieczęć i podpis(y) osób uprawnionych

Wzór nr 5 – wzór pełnomocnictwa

L. dz. ...............................................					                                                                  .........................................................

[Miejscowość, data]

PEŁNOMOCNICTWO

I. My, niżej wyszczególnieni Wykonawcy

1. .........................................................................................................................

[pełna nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

2. .........................................................................................................................

[pełna nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

a) ...................................................................................................

b) ...................................................................................................

3. .........................................................................................................................

[pełna nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko wspólnika]

reprezentowany przez:

- ...................................................................................................

b)   ...................................................................................................

występujący wspólnie składamy ofertę wspólną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie:

„Przebudowy instalacji elektrycznej oraz rozbudowy instalacji sygnalizacji ppoż. 
w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie”, postępowanie znak: OSO.3431/ZP/19/09.

II. Wyżej wymienieni wykonawcy oświadczają, że udzielają pełnomocnictwa ......................................……....……........ do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego*) / o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia przyszłej umowy*):

1.	Pełnomocnik określony w punkcie II. jako nasz przedstawiciel jest upoważniony do reprezentowania wszystkich wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia*) / do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia oraz zaciągania zobowiązań w ich imieniu*).

2.	Pełnomocnictwa udziela się do dnia odwołania.

3.   Pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania pełnomocnictwa.

Podpisy wykonawców / wspólników: *)

1.		a) ......................................................  b).....................................................

2.	a) ......................................................  b) .....................................................

3.	a) ......................................................  b) ....................................................

*)niepotrzebne skreślić