### ZAŁĄCZNIK NR III do SIWZ

PROJEKT UMOWY

(modyfikacja zapisów - czerwony kolor czcionki)

Postępowanie znak PZD.252.20.2016.4A

### Projekt umowy

W  dniu……………… w Iławie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg z siedzibą ul. T. Kościuszki 33 A,  
14-200 Iława, REGON 510 854 569, NIP: 744 15 04 874 zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

- Lech Tatarek – Dyrektor

- Halina Waszczak – Główny Księgowy

a...................................................................................................................................................

.......................................................................... nr KRS.............................................................
REGON:…………………………………………NIP…………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

- ............................................................................

- ............................................................................

Została zawarta umowa o następującej treści:

- Zamawiający zleca a wykonawca przyjmuje do wykonania usługę, w zakresie określonym w opisie przedmiotu zamówienia, zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie znak: PZD.252.20.2016.4A  z dnia ……….., pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej 
na rozbudowę drogi powiatowej nr 1272N Rakowice -  Lubawa na odc. Targowisko Dolne - Lubawa, ul. Przemysłowa w Lubawie zwaną dalej „przedmiotem umowy” wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

- Wykonawca zobowiązuje do wykonania i oddania następujących opracowań:

- ustalenie granic na obszarze inwestycji i dokonanie niezbędnych podziałów nieruchomości

- mapa do celów projektowych – w wersji papierowej 2 egz.

- dokumentacja geologiczna – 3 egz.

- Inwentaryzacja zieleni, projekt wycinki drzew i wykonania nasadzeń zastępczych – 4 egz. w wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- karta informacyjna przedsięwzięcia oraz inne opracowania niezbędne do wydania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- operat wodnoprawny oraz inne opracowania niezbędne do wydania decyzji pozwolenie wodnoprawne dla przedsięwzięcia - 4 egz. wersji papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- opracowania niezbędne do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 4 egz. wersji 
papierowej oraz na płycie CD wersja elektroniczna w formacie - *.rtf lub *.doc – 2 egz.

- projekt budowlany – 6 egz.

- projekt wykonawczy – 6 egz.

- projekt organizacji ruchu – 4 egz.

- projekt organizacji ruchu na czas budowy (prowadzenia robót) – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż – 4 egz.

- kosztorys inwestorski z podziałem na odcinek miejski i odcinek zamiejski – 2 egz. oraz na płycie CD 
w wersji elektronicznej w formacie *.xls – 1 egz.

- Przedmiar robót (kosztorys ofertowy) z podziałem na odcinek miejski i odcinek zamiejski – 2 egz. (z czego jeden powinien być spięty w sposób umożliwiający jego rozpięcie i wykonanie kserokopii) oraz na płycie CD w wersji elektronicznej w formacie *. pdf i *.xls – 1 egz.

- kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Wersje elektroniczne wymagane są dla wszystkich opracowań, w 1 egzemplarzu, na płycie CD wersja 
elektroniczna w formacie - *.dwg i *.pdf . Wersja elektroniczna w swojej zawartości musi odpowiadać wersji 
papierowej pod względem zawartości (treści) jak i kolejności ułożenia dokumentów oraz rysunków.

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się również do:

- wystąpienie w imieniu zamawiającego oraz uzyskanie wszelkich warunków, uzgodnień i decyzji, niezbędnych do wykonania dokumentacji (warunki wydane przez gestorów sieci muszą uzyskać akceptację Zamawiającego)

- wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań, których konieczność wyniknie w toku prac projektowych, w tym wykonanie wszelkich niezbędnych analiz i ekspertyz

- wystąpienie w imieniu zamawiającego z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

- udzielania wyjaśnień i odpowiedzi oraz uzupełnienia dokumentacji na etapie postępowania przetargowego w trakcie procedury wyłaniania wykonawcy realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisem przedmiotu zamówienia (pkt. IV SIWZ), złożoną ofertą oraz będzie zawierać wszelkie uzgodnienia i opinie. Dokumenty te stanowią integralną część umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania do uzgadniania rozwiązań projektowych

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy wraz z wykazem opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemnym oświadczeniem, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i  jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca przekazując dokumentację projektową zamawiającemu, przenosi na niego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 2006 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie używania,

  - w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,

  - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

  - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono
 - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

  - w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 4) 
- publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i w czasie przez siebie wybranym.

- Termin realizacji

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy – od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 31.05.2017 r.

Jest to termin złożenia kompletu dokumentów stanowiących przedmiot umowy opisany w § 1, potwierdzonych przez zamawiającego protokołem przekazania dokumentacji.

- Obowiązki wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie ze złożoną ofertą:

- dysponuje personelem, zasobami, wiedzą, doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu umowy

- zapoznał się z terenem, dla którego ma realizować przedmiot umowy i ma świadomość jego wykonania

- do wykonania przedmiotu umowy wyznacza następujących projektantów:

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- ……………………………………………….

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, wykonawca zobowiązany jest do podania, co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń lub urządzeń wraz parametrami technicznymi umożliwiającymi zastosowanie rozwiązań równoważnych.

- Do konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

- Wykonania przedmiotu umowy określonego § 1 zgodnie z warunkami przetargu zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymogami Prawa Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonania prac projektowych nie objętych przedmiotem zamówienia, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia.

- Usunięcia ewentualnie powstałych usterek i wad wykonawczych w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia przez Zamawiającego

- W sprawach mających istotne znaczenie dla prowadzenia prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do stałych konsultacji z Zamawiającym.

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w miarę posiadanych przez Zamawiającego kompetencji nad sprawnym przebiegiem realizacji zamówienia.

- Odbiory

  - Miejscem odbioru prac będących przedmiotem umowy jest siedziba Zamawiającego.

  - Wykonawca dostarcza przedmiot umowy do Zamawiającego osobiście.

  - Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest:  tel..................................................................................

  - Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest:

Pan Radosław Augustyniak, tel. (89) 648 54 68.

  - Dokumentem stwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Datę podpisania przez zamawiającego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.

  - Protokół, o którym mowa w ust. 5 stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę końcowej faktury należnej za wykonane prace projektowe będące przedmiotem umowy.

  - Do projektu wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

  - W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową powodujących potrzebę dokonania w nim uzupełnień lub zmian, Zamawiający zwróci Wykonawcy wadliwy przedmiot umowy określając jednocześnie termin wprowadzenia zmian lub uzupełnień.

  - W przypadku ujawnienia wad w przedmiocie zamówienia objętego niniejszą umową, Wykonawca ujawnione wady usunie bezpłatnie. Za wady uważa się również ewidentne braki w dokumentacji.

  - Zamawiający może w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt usunąć wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.

  - W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub okresie rękojmi wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może, jeżeli wady uniemożliwiają wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej.

- Wynagrodzenie

- Cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu umowy wraz z uzgodnieniami została ustalona zgodnie 
z ofertą przedstawioną przez Wykonawcę w przetargu nieograniczonym i wynosi: …………………………. zł, 
słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………..  
w tym podatek VAT w wysokości ….%, wartość robót bez podatku VAT (netto) wynosi: ………………. zł  
słownie netto: …………………………………………………………………………………………………….

- Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie bez względu na faktyczny zakres prac niezbędny do wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie zlecenia groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania częściowego za wykonane prace projektowe wg poniższych zasad:

- po przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych opracowań wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym, i po wystawieniu faktury (za poszczególne opracowania wg załącznika nr 1 do niniejszej umowy), do wysokości 70% wartości wynagrodzenia brutto

- po przekazaniu kompletu dokumentacji wraz z wnioskiem, w wysokości 30% wartości wynagrodzenia brutto,

- Zapłata należności za prace będące przedmiotem umowy nastąpi w terminie 30 dni licząc od dnia przekazania Zamawiającemu faktury VAT wraz z podpisanym protokołem odbioru potwierdzonym przez osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego, na konto Wykonawcy 
Nr …………………………………………………

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie ………………………………………………………..

- Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.

- Podwykonawcy

  - Wykonawca wykona osobiście następujące części zamówienia: …………………………………………..

  - Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia: ..………………

  - Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usługi.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników 
w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

  - Wykonawca może:

- powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części

do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w ofercie;

- zrezygnować z podwykonawstwa

- W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Umowa z podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, że:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni

- w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi

Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z treścią Umowy o podwykonawstwie.

- Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

- uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez podwykonawcę;

- uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy

- Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, której przedmiotem są usługi musi być poprzedzone  akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego, natomiast przystąpienie do realizacji usług przez podwykonawcę musi być poprzedzone akceptacją Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Wykonawca, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem,

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu Umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej zmian, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował ten projekt umowy.

- Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem odpis Umowy o podwykonawstwo, i jej zmian w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji usług przez podwykonawcę.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Umowy o podwykonawstwo, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował tę umowę.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w Umowie o podwykonawstwo

- Wykonawca, przedłoży, wraz z projektem Umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu podwykonawcy do jego reprezentowania.

- Do zmian postanowień umów o dalsze podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca jest zobowiązany jest przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo.

- Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19, podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający składa do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający jest zobowiązany zapłacić podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór usług, 
a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust.19 i 20 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Kwota należna podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

- Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy usług.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

- Zawierający umowę z podwykonawcą Wykonawca oraz Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za usługi wykonane przez podwykonawcę.

- Odmienne postanowienia umów, o których mowa powyżej, są nieważne.

- Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………………. letniej rękojmi na wykonaną dokumentację.

- Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru kompletu prac projektowych bez uwag.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Z tytułu udzielonej rękojmi Wykonawca jest odpowiedzialny za wady przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z jego przeznaczenia, w szczególności za rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
i normami technicznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady dokumentacji ujawnione w okresie gwarancji lub rękojmi 
w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Wykonawcy, lub innym terminie uzgodnionym pisemnie 
z Zamawiającym, niezależnie od pozostałych uprawnień z tytułu rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji również po upływie okresu gwarancji lub rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem gwarancji lub rękojmi.

- Zamawiający w ramach rękojmi ma prawo:

- żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zastrzeżeniem prawa odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku, kiedy termin nie zostanie dotrzymany, a ujawnione wady są istotne lub w przypadku, kiedy wady nie są istotne obniży wynagrodzenie

- odstąpić od umowy, gdy wady nie da się usunąć, lub gdy Wykonawca nie zdoła ich usunąć 
w odpowiednim czasie albo Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

- żądać obniżenia wynagrodzenia w przypadku gdy wady nie są istotne, a Wykonawca nie usunął ich 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie

- żądać zapłaty kary umownej, o której mowa w § 9ust. 1 pkt c) niniejszej umowy.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad dokumentacji bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

- Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wysokości równej  
0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust 1  niniejszej umowy.

- w przypadku niedotrzymania terminu wyznaczonego na usunięcie stwierdzonych wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki

- za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, a także potwierdzonego za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o podwykonawstwo, albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 100,00 zł za każdy nie przedłożony do akceptacji projekt umowy lub jego zmianę albo kserokopię umowy lub jej zmianę.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wartości umowy.

- Zwłoka organu administracyjnego w wydaniu wszelkich decyzji, nie wynikająca z winy Wykonawcy, może wyłączyć zastosowanie wobec Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 9 ust 1 pkt. a) niniejszej umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający za każdy dzień zwłoki w zapłacie należności za prace będące przedmiotem umowy określone w § 1 zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

- Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych terminów.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je potrącić

z każdych sum należnych Wykonawcy lub/i skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z sum należnych Wykonawcy.

- Zmiana umowy

      - Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.

      - Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w § 2 ust. 2 niniejszej umowy, w szczególności:

- Wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na termin realizacji przedmiotu umowy

- wstrzymaniem realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

- odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,

- w przypadku nałożenia przez organy ,wydające decyzje lub zezwolenia, obowiązku wykonania opracowań, analiz, badań itp. w okresie dłuższym niż przewidziany termin na opracowania dokumentacji

- działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania przedmiotu umowy,

- wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

- na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

      - Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń:

- wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy

- wynikłych rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony

- w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1 niniejszej umowy, z tym, że koszty wzrostu lub obniżenia podatku VAT strony pokrywają solidarnie po 50%

- zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- zmiana podwykonawców

- wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy

- wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego

- Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt.7) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonywania prac projektowych którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektantów posiadających odpowiednie kwalifikacje będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy

- zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  pkt.8) winna być dokona pisemnie w formie aneksu

- zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego podwykonawcę spełniającego na dzień składania ofert warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ wraz z załączeniem wszystkich wymaganych oświadczeń i dokumentów określonych w SIWZ

- zmiany podwykonawcy, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym, niż wskazany na etapie postepowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, zgodnie z warunkami określonymi w § 7 niniejszej umowy

- Wykonawca może:

- powierzyć realizację części przedmiotu umowy podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom

- wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie

- wskazać innych podwykonawców niż przedstawionych w ofercie

- zrezygnować z podwykonawstwa

- W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt. 1) – 7) strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerw lub postoju

- Niezależnie od powyższych zmian określonych w § 10 ust. 1 – 3 niniejszej umowy, zmiana umowy może być zawsze dokonana, jeżeli będzie ona korzystna dla Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta nie prowadzi do zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1.

- Prawa autorskie

- Projektant przenosi na rzecz Zamawiającego, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji, autorskie prawa majątkowe do opracowanej dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( Dz.U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn.zm.), a w szczególności w zakresie:

- utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

- w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentacje utrwalono:

  - sprzedaż lub użyczanie oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, na których dokumentacje utrwalono, w całości lub dowolnej części, do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizacje robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, 
za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych,

  - wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych w pkt. 2) lit a),

  - zamieszczanie dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków wynikających z ustawy Pzp, obligujących Zamawiającego do umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za pośrednictwem sieci Internet

  - wykorzystanie projektu oraz wszelkich zawartych w przekazanej dokumentacji rysunków i zawartych 
w dokumentacji opisów, w materiałach promocyjnych dotyczących Zamawiającego, a także do publicznego prezentowania projektu w dowolnej formie zarówno w siedzibie Zamawiającego, jak 
i innych miejscach w celu promocji działalności Zamawiającego oraz w celach informacyjnych.

- rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

- korzystania na własny użytek,

- wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym.

- Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób trzecich.

- Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie - Zamawiającemu przysługuje prawo rozporządzania i korzystania z dokumentacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, a prawa te mogą być przenoszone przez Zamawiającego na inne podmioty bez żadnych ograniczeń.

- Projektant oświadcza, że przenosi na Zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy dokumentacji, które zostaną Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy.

- Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących mu osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. Jednocześnie Wykonawca upoważnia, wybranego przez Zamawiającego, innego projektanta do wykonywania przysługujących Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad dokumentacji, jeżeli Wykonawca odmówi Zamawiającemu ich wykonania.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę równą 10%  wartości wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy tj. ............................................. zł.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

- Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.

- Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia, tj. kwota …….. zł,  w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi , wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota ….. zł, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu od daty upłynięcia okresu rękojmi za wady.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje do dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją wartość na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub części w terminach o których mowa w ust. 6

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek Wykonawcy.

- Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie została zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.

- Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia.

- Jeżeli Wykonawca w określonym w ust. 11 terminie nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty na jaka w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie ………………………………. 
w dniu …………………………………..

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 10 niniejszej umowy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.

§ 13 Odstąpienie od umowy

            - Zamawiającemu jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:

  - wykonuje usługi niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego odpowiedni termin do ich usunięcia

  - bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie usługi na okres dłuższy niż 15 dni i mimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w terminie 7 dni od tego wezwania

  - pozostaje w zwłoce tak dalece z realizacją usług, że wątpliwym będzie dotrzymanie terminu zakończenia realizacji usługi

  - dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez zgody Zamawiającego

  - jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy, przekroczy 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy

  - daje lub proponuje bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek osobie, jakąkolwiek korzyść majątkową (prezent, gratyfikację, prowizję lub inną wartościowa rzecz) jako zachętę lub nagrodę:

  - za jakiekolwiek działanie lub wstrzymanie się od jakiegokolwiek działania związanego z umową 
i niezgodnego z prawem albo umową

  - jeśli ktokolwiek z personelu Wykonawcy, jego pełnomocników lub podwykonawców, daje lub proponuje (bezpośrednio lub pośrednio) komukolwiek, jakakolwiek zachętę lub nagrodę

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

  - Zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.

  - Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 10 dni od dodatkowego wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

  - Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc

  - W razie konieczności:

  - Wielokrotnego, (co najmniej 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego  lub

  - Dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli  zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo.

            - Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

            - Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 
w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie, z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec niego.

            - Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwila otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

            - W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół  usług w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

            - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zobowiązany jest do dokonania odbioru usług przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za usługi, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, po zapłaceniu przez Wykonawcę kary umownej.

- Postanowienia końcowe

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne akty wykonawcze do tych ustaw.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy, rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik nr 1 – wykaz wraz z wyceną prac projektowych

Załącznik nr 2 – Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji przedmiotu umowy

WYKONAWCA:					  				                			   ZAMAWIAJĄCY: