Załącznik Nr 1 do siwz  Opis przedmiotu zamówienia

Cyfryzacja Powiatowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego

Część Nr 1 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Część Nr 2 Cyfryzacja dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków

Iława, 24.09.2018 r.

Spis treści

Opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego	3

Wprowadzenie / Przedmiot zamówienia.	3

Ogólne wytyczne dotyczące technologii cyfryzacji zasobu	5

1.1.	ETAP I - przygotowanie do skanowania	5

1.1.1.	Zakres prac do wykonania	5

1.2.	ETAP II -  skanowanie	7

1.2.1.	Zakres prac do wykonania	7

1.3.	ETAP III - wprowadzenie do programu OŚRODEK	11

1.3.1.	Zakres prac do wykonania	11

1.4.	Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500	19

Opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2 Cyfryzacja dowodów zmian ewidencji gruntów  i budynków	21

Wprowadzenie / Przedmiot zamówienia.	21

Ogólne wytyczne dotyczące technologii cyfryzacji zasobu	21

1.1.	ETAP I - Skanowanie wraz z ustalonym nazewnictwem plików  i uporządkowaniem ich w katalogach z podziałem na jednostki ewidencyjne i obręby.	21

1.1.1.	Zakres prac do wykonania	22

1.2.	ETAP II - Podłączenie wszystkich skanów dowodów zmian powstałych od 2005 roku do odpowiednich numerów zmian w programie EWOPIS wersja 7.	28

1.3.	ETAP III - Załadowanie skanów dowodów zmian powstałych do 2004 roku włącznie wraz z opisaniem metadanymi w programie REJAK (firmy GEOBID).	28

1.3.1.	Opis oprogramowania	28

1.3.2.	Sposób prowadzenia	29

# Opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 1 Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

# Wprowadzenie / Przedmiot zamówienia.

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego polegać będzie na przetworzeniu materiałów zasobu przechowywanych w postaci nieelektronicznej (papier) do postaci dokumentów elektronicznych wraz z załadowaniem utworzonych dokumentów elektronicznych do systemu teleinformatycznego starosty, prowadzonego w oparciu o oprogramowanie produkcji Geobid Sp. z o.o.

W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną prace związane z cyfryzacją operatów technicznych, z wykonania robót geodezyjnych i kartograficznych, z terenu Powiatu Iławskiego. Cyfryzacja obejmie operaty wszystkich rodzajów lub zakładanych celów wykonania prac geodezyjnych, a w szczególności operaty związane z bazami danych: ewidencji gruntów i budynków (EGIB), geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) oraz bazą danych obiektów topograficznych o skali 1:500 (BDOT500). Wśród operatów przeznaczonych do cyfryzacji wystąpią wielotomowe operaty związane m.in. z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, pomiarami lasów i jezior.

Cyfryzacja obejmie operaty powstałe do czasu wejścia w życie przepisów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1183) tj. 8 stycznia 2014 r. Operaty powstałe po ww dacie posiadają już swoją wersję cyfrową.

Zakres materiałów które obejmie cyfryzacja:

1/.  Gmina Iława – 4850 operatów, co daje 8.48 mb dokumentacji tj. ok. 50880 stron formatu A4.

2/. Gmina Lubawa – 3189 operatów, co daje 9.52 mb dokumentacji tj. ok. 57120 stron formatu A4

3/. Gmina Susz – 1543 operatów, co daje 6.88 mb dokumentacji tj. ok. 41280 stron formatu A4

4/. Gmina Kisielice – 1675 operatów, co daje 8.84 mb dokumentacji tj. ok. 53040 stron formatu A4

5/. Gmina Zalewo – 2900 operatów, co daje 12.43 mb dokumentacji tj. ok. 74580 stron formatu A4

6/. Miasto Kisielice – 633 operatów, co daje 2.44 mb dokumentacji tj. ok. 14640stron formatu A4

7/. Miasto Susz – 1280 operatów, co daje  5.88mb dokumentacji tj ok. 35280 stron formatu A4. Ponadto 1231 szkiców polowych formatu A4.

8/. Miasto Zalewo 647 operatów, co daje 3.22 mb dokumentacji tj. ok. 19320 stron formatu A4.

9/. Operaty pomiaru lasów, jezior, operatu „pozaobrębowe” – 283 operaty, co daje 7.35 mb dokumentacji tj. ok. 44100 stron formatu A4.

Ogółem w ramach zadania cyfryzacji podlegać będzie 17 000 operatów, co daje łącznie 65.04 mb dokumentacji, co w przeliczeniu na liczbę stron formatu A4 (przy założeniu 6000stron/1mb) daje, po zaokrągleniu, 390 240 stron formatu A4

10/. Korekta i uzupełnienie braku lub błędnych zapisów, dotyczących opisu operatów już zcyfryzowanych w zakresie: metadanych, oznaczenia zakresu obszarowego, działkowego lub rastrowego, wraz z pogrupowaniem w systemie Ośrodek, już zaimplementowanych stron operatów pomiarowych w dokumenty, zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie poszczególnych etapów prac.

Powyższe zadanie dotyczy operatów przyjętych do zasobu przed 8 stycznia 2014 roku, posiadających w systemie Ośrodek cyfrowe kopie dokumentów.

W ramach niniejszego zadania weryfikacji podlegać będzie około 12000 operatów.

Cyfryzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostanie podzielona na trzy etapy:

- Etap I - Wprowadzenie i synchronizacja identyfikatora ewidencji zasobu w systemie OŚRODEK i na operacie technicznym w postaci nieelektronicznej wraz z oceną operatu i uzupełnieniem niektórych pól w ewidencji materiałów.

- Etap II - Skanowanie papierowych operatów technicznych wraz ze stroną tytułową zawierającą   naklejony identyfikator ewidencji zasobu nadany w ramach Etapu I wraz z ustalonym nazewnictwem i lokalizacją na dysku utworzonych plików, umożliwiającą automatyczne wczytanie zeskanowanych dokumentów do systemu OŚRODEK.

- Etap III - opisanie metadanymi każdego zbioru kopii dokumentów utworzonych w ramach etapu II w sposób umożliwiający efektywne świadczenie e-usług.

Podział zadania na poszczególne etapy podyktowany jest znacząco różniącymi się wymaganiami w stosunku do wykonawców prac w poszczególnych etapach.

Etap I i III wymaga doświadczenia i wiedzy geodezyjnej. Natomiast etap II wymaga dobrego sprzętu do skanowania i niewielkiej wiedzy informatycznej.

W ramach niniejszego zamówienia zostaną wykonane wszystkie trzy ww. etapy cyfryzacji.

# Ogólne wytyczne dotyczące technologii cyfryzacji zasobu

## ETAP I - przygotowanie do skanowania

Ewidencja materiałów zasobu na przestrzeni lat prowadzona byłą w różny sposób w zależności od obowiązującego prawa lub przepisów technicznych. Od 8 stycznia 2014 r. obowiązują nowe zasady ewidencji materiałów. Z tym dniem zostały zamknięte stare ewidencje i rozpoczęto prowadzenie ewidencji materiałów zasobu zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zwane dalej rozporządzeniem PZGiK) w nowej wersji programu OŚRODEK.

W programie OŚRODEK rejestrowane są zgłoszenia robót (KERG) od 1994 roku.

Operaty techniczne w formie nieelektronicznej przechowywane są w szafach (regałach) wg obowiązujących zasad składowania w danym okresie czasu. Od 2014 r. z uwagi na ciągłą numerację operatów przechowywane są wspólnie (w skali całego powiatu) bez ich podziałów na części (gminy, obręby) zasobu. Z uwagi na to, że niejednokrotnie wewnątrz operatu są odwołania do starych numerów ewidencyjnych operatów, nie zakłada się ich fizycznego przemieszczenia, a jedynie ich zeskanowanie i zaewidencjonowanie cyfrowych zbiorów kopii dokumentów zgodnie z wymagania § 9.1. rozporządzenia PZGiK.

Baza systemu OŚRODEK jest na bieżąco aktualizowana i niektóre prace związane z cyfryzacją zasobu muszą uwzględniać taki stan rzeczy.

### Zakres prac do wykonania

Wykonawca (należy przez to rozumieć każdą osobę reprezentującą Wykonawcę, która będzie pracowała na bazie danych systemu Ośrodek) powinien wprowadzać, lub uzupełnić istniejące dane o operacie, w systemie OŚRODEK,  w opcji Ewidencja materiałów zasobu dla kolejnych operatów następujące pola:

- Id_Materiału:  PZG_IdMateriału, zgodnie z § 15 ust.1

- dotychczasowy nr operatu

- powiązany z operatem KERG poprzez wybór z rejestru KERG lub założenie w rejestrze KERG nowej pozycji wraz z polami:

  - identyfikator zgłoszenia

  - TERYT gminy

  - data włączenia do zasobu

Jeśli z powiązanym z operatem numerem KERG nie została wprowadzona data włączenia do zasobu, należy ją uzupełnić.

Jeśli operat nie jest powiązany z KERG, należy wypełnić pole: Sposób uzyskania oraz TERYT gminy i datę wpisania do ewidencji.

Jeśli nie jest znana dokładna data wpisania do ewidencji, należy podać RRRR-12-31, gdzie RRRR oznacza dany rok kalendarzowy, w którym został zarejestrowany operat.

- liczba stron w operacie technicznym  w przeliczeniu na A4 oraz liczba map (zarysów) o formacie większym niż A3 (praca ta ma umożliwić precyzyjne określenie liczby i wielkości dokumentów do skanowania, czyli nie należy pustej strony zaliczać do liczby stron).

Ponadto Wykonawca uzupełni wszystkie informacje o materiale zasobu (obligatoryjne) wymagane przepisami Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 1183).

Po analizie operatu Wykonawca powinien określić jego przydatność do powtórnego wykorzystania i udostępniania oraz  wprowadzić do systemu w oknie "Cecha" jedną lub kilka cech zdefiniowanych w słowniku, np.

E - operat dotyczy bazy EGiB

G – operat dotyczy bazy GESUT,

B – operat dotyczy bazy BDOT500,

N - cały operat nie nadaje się do udostępniania poprzez e-usługi w celu powtórnego wykorzystania danych pomiarowych, np. operat z wytyczenia obiektu, po realizacji inwestycji

T - operat składa się z tomów

M - w skład operatu wchodzą mapy lub zarysy przechowywane oddzielnie.

Wykonawca po wstępnej rejestracji operatu powinien wygenerować kod kreskowy w systemie OŚRODEK, np.

i przykleić go na stronę tytułową (okładkę), która będzie podlegała skanowaniu.

Jeżeli operat składa się z oddzielnych tomów, kod kreskowy należy przykleić tylko na 1 stronie pierwszego tomu i zsumować liczbę stron w całym operacie wg wyżej podanych zasad.

Celem pracy jest takie przygotowanie do skanowania, by istniała synchronizacja pomiędzy elektronicznymi i nieelektronicznymi operatami technicznymi.

## ETAP II -  skanowanie

W ośrodku dokumentacji znajdują się operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych o różnym formacie i stanie technicznym, utworzone na papierze, folii, kalce. Są to operaty powstałe głównie w wyniku następujących asortymentów robót:  założenia ewidencji gruntów i budynków, odnowienia operatu ewidencji gruntów i budynków, regulacji, wymiany i scalenia gruntów, ustalenia granic, wznowienia znaków geodezyjnych, podziałów nieruchomości, rozgraniczeń nieruchomości,  modernizacji ewidencji gruntów i budynków, aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów, inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej sieci uzbrojenia terenu i przyłączy, pomiarów uzupełniających sytuacyjno – wysokościowych, pomiarów związanych z zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych i pomiarowych, zarówno poziomych, jak i wysokościowych,  inne.

### Zakres prac do wykonania

Skanowanie materiałów zasobu - operatów technicznych:

- Skanowaniem  należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie.  Skanowanie operatów „zszytych” (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać  bez rozszywania.

- Skanowanie należy przeprowadzić w kolorze przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji, tj. 200-300 dpi.

Ostateczna rozdzielczość ustalona zostanie po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji i wykonania jej wydruku, który nie powinien się różnić od oryginału.  Wykonawca może w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach dokonać monochromatycznego skanowania.

- Wymagany format plików: JPG.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego ) skanowanej dokumentacji.

Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości  co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca każdorazowo ustali z Zamawiającym  sposób wykonania skanowania.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu  na własny koszt,  w sposób wskazany przez Zamawiającego.

Archiwizacja zeskanowanych plików (materiałów zasobu).

- Każdy z zeskanowanych operatów należy zapisać w osobnym folderze jednoznacznie identyfikującym dany operat – oznaczenie folderu powinno odpowiadać identyfikatorowi zasobu umieszczonego nad kodem kreskowym.

- W ramach folderu (katalogu) powinny znajdować się pliki o nazwie składającej się z numeru oraz nazwy dokumentów:

  - numer 00 jest zarezerwowany do strony tytułowej, z naklejonym kodem kreskowym

  - numer 0 oznacza kolejną stronę ze spisem treści

  - kolejne liczby naturalne poprzedzone odpowiednią liczbą zer wiodących zapewniających prawidłowe sortowanie (001, 002,…803, do 999) oznaczają kolejne zeskanowane strony operatu (jeśli to możliwe, zgodne z numeracją stron w operacie)

  - w przypadku, gdy operat skład się z kilku tomów, numer w nazwie pliku zawiera numer tomu, po którym następuje kropka oraz kolejny numer zeskanowanej strony w ramach tomu,  np. 3.023 oznacza 23. zeskanowaną stronę w ramach tomu trzeciego

  - po numerze w nazwie pliku powinien być wstawiony dolny myślnik (_) oraz nazwa dokumentu  zgodna z następującym wykazem:

- okładka

- spis treści

- sprawozdanie techniczne

- szkic

- wykaz współrzędnych

- protokół

- decyzja

- mapa

- dziennik pomiarowy

- opis topograficzny

- inny

- dokumentacja przejściowa.

Wyżej wymienione nazwy umożliwią automatyczne dekodowanie do obowiązującego atrybutu  PZG_NazwDok zgodnego z rozporządzeniem.

Alfabetyczne zestawienie najczęstszych nazw dokumentów wchodzących w skład operatu wraz z przyporządkowaną  im nazwą dokumentu oraz odpowiadającym im PZG_ NazwaDok przedstawia poniższa tabela.

| Lp | Dokumenty wchodzących w skład operatu | Nazwa dokumentu | PZG_NazwaDok zgodna z PZG_ModelZasobuGiK- słowniki |
| --- | --- | --- | --- |
|  | decyzja | decyzja | inny |
|  | dokumentacja sądowa | inny | inny |
|  | dziennik obliczeń | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | dziennik pomiarowy | dziennik pomiarowy | dziennikPomiarowy |
|  | inny dokument | inny | inny |
|  | karta odkrywki gleboznawczej | inny | inny |
|  | kartoteka budynku + arkusz danych budynkowych | inny | inny |
|  | kartoteka lokalu + arkusz danych lokalu | inny | inny |
|  | kopie materiałów wydanych z ośrodka | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | mapa klasyfikacyjna | mapa | mapa |
|  | mapa uzupełniająca | mapa | mapa |
|  | mapa-notatnik zmian | mapa | mapa |
|  | mapa (orto) wywiadu terenowego | mapa | mapa |
|  | opis odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | opisy topograficzne | opis topograficzny | opisTopoZbOpisTopo |
|  | pierworys mapy ewidencyjnej | mapa | mapa |
|  | porównanie współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspZbWykazowWsp |
|  | postanowienie | decyzja | inny |
|  | projekt podziału/mapa z projektem podziału | decyzja | inny |
|  | projekt wyłączenia z produkcji rolnej | decyzja | inny |
|  | prośba o przyjęcie do zasobu/zawiadomienie o zakończeniu praz | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół badania ksiąg wieczystych | inny | inny |
|  | protokół graniczny | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół z utrwalenia nowych punktów granicznych/protokół z wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli klasyfikacji gruntów | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół kontroli technicznej/protokół weryfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | protokół przeprowadzenia klasyfikacji | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | protokół sprawdzenia klasyfikacji | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | przekazanie znaku geodezyjnego pod ochronę | protokół | protokolZbProtokolow |
|  | spis zawartości operatu | spis treści | inny |
|  | sprawozdanie techniczne | sprawozdanie techniczne | sprawTechniczne |
|  | strona tytułowa (wraz z kodem kreskowym) | okładka | inny |
|  | strona tytułowa kolejnego tomu operatu (bez kodu kreskowego) | dokumentacja przejściowa | inny |
|  | szkic graniczny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic klasyfikacyjny | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic osnowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic podstawowy, zarys granic | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic poglądowy, koncepcja | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic polowy | szkic | szkicPolowy |
|  | szkic użytków gruntowych | szkic | szkicPolowy |
|  | upoważnienie, pełnomocnictwo | inny | inny |
|  | wezwania i zawiadomienia, zwrotne poświadczenia | decyzja | inny |
|  | wstępny projekt podziału | decyzja | inny |
|  | wykaz współrzędnych | wykaz współrzędnych | wykazWspolrzednych |
|  | wykaz zmian danych budynkowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych budynku | inny | inny |
|  | wykaz zmian gruntowych/wykaz zmian danych ewidencyjnych działki | inny | inny |
|  | wypis i wyrys | inny | inny |
|  | wypisy z planu miejscowego | inny | inny |
|  | zaświadczenie o przeznaczeniu gruntów | inny | inny |
|  | zaświadczenie o wyłączeniu gruntów | inny | inny |
|  | zestawienie klas gruntów do odkrywek glebowych | inny | inny |
|  | zgłoszenie pracy geodezyjnej | dokumentacja przejściowa | inny |

W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów ze względu na rodzaj czy nazwę dokumentu należy to ustalić z Zamawiającym. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

Repozytorium dokumentów należy utworzyć na dysku zewnętrznym HDD, min. 1 TB, zakupionym w ramach usługi, który będzie podlegał przekazaniu Zamawiającemu.

Po założeniu repozytorium wykonawca powinien przekazać zbiorcze zestawienie obejmujące liczbę plików dla każdej nazwy dokumentów.

Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww.  dokumentach,

- niezmieniania treści ww.  dokumentów.

Przed przystąpieniem do wykonania zlecenia wykonawca złoży stosowne oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych.

## ETAP III - wprowadzenie do programu OŚRODEK

### Zakres prac do wykonania

Wykonawca powinien zaimportować utworzone repozytorium w ramach etapu II  do bazy systemu OŚRODEK w taki sposób, by w oknie Ewidencja materiałów zasobu po naciśnięciu przycisku  widoczne były wszystkie dokumenty znajdujące się w poszczególnych operatach. W kolumnie Dokument powinna  znaleźć się nazwa pliku odpowiadająca  jednej zeskanowanej stronie operatu.

W trakcie ładowania należy przeprowadzić kontrolę zgodności identyfikatora operatu wprowadzonego w etapie I z nazwą folderu. Ewentualne rozbieżności należy wyjaśnić z Zamawiającym. Do systemu OSRODEK nie powinny być załadowane dokumenty o nazwie dokumentacja przejściowa.

Przeglądając skany poszczególnych stron, należy połączyć zeskanowane pojedyncze strony w jeden dokument, nadając ten sam numer dokumentu przy kolejnej stronie zeskanowanego dokumentu.

W następnej kolejności należy opisać zakres przestrzenny materiałów w zasobie.

Zakres przestrzenny można opisać przez podanie numerów działek lub poprzez wskazanie zakresu obszarowego na mapie numerycznej.

I.  Operaty związane z bazą EGIB należy opisać numerami działek, których dotyczą.

Poprawne opisanie działkami operatów, głównie tych, które dotyczą podziałów, przenumerowań, czy zmian granic obrębów  spowoduje automatyczne utworzenie historii działki.  Sposób opisu operatu działkami uzależniony jest od rodzaju operatu.

Inaczej należy opisać  działkami operaty duże, na przykład z założenia czy modernizacji ewidencji gruntów i budynków lub scalenia, a inaczej operaty małe związane z bieżącą aktualizacją operatu gruntów i budynków.

Należy pamiętać, że podstawowym celem opisu przestrzennego dokumentów jest późniejsza efektywna możliwość zdalnego dotarcia do kopii tylko tych dokumentów, które są związane z interesującą nas działką lub działkami wcześniejszymi (historycznymi) położonymi na danym obszarze.

Brak poprawnych relacji zmniejszy wiarygodność udostępnianych danych, który jest najważniejszym zadaniem PZGiK

Istotne jest, by opis przestrzenny danego operatu wykonywał doświadczony geodeta, który wie, czy dany operat można opisać jednym zestawem numerów działek, czy podzielić występujące w dużym operacie działki na grupy i z każdą grupą związać określone dokumenty.

Jeśli np. operat z założenia ewidencji opiszemy wszystkimi działkami w nim występującymi, to wskazując w geoportalu działkę, która ma podlegać nowemu podziałowi, zawsze wyświetli nam się operat z założenia czy modernizacji i zmuszeni będziemy przeglądać setki skanów szkiców polowych, by dotrzeć do jednego czy dwóch interesujących nas szkiców, na których występuje dana działka lub jej poprzedniczka przed podziałem.

Taka e-usługa będzie nieefektywna i będzie zniechęcała do pobierania istniejących danych z zasobu, co jest gwarancją poprawnej budowy bazy EGiB.

Sytuacja będzie jeszcze bardziej skomplikowana, jeśli w międzyczasie nastąpiło przenumerowanie działek, które nie zostało poprawnie wprowadzone do systemu OŚRODEK i nie znamy historii działki.

Poniżej znajdują się podstawowe zasady opisywania operatów działkami, których musi przestrzegać Wykonawca.

Dla danego operatu należy nacisnąć przycisk  i opcję Działki.

Działki należy wpisywać podobnie, jak wpisuje się działki w wykazie zmian danych ewidencyjnych działki, czyli działki przed podziałem i po podziale, zaliczając je do jednej grupy.

W ramach jednego operatu możemy utworzyć kilka grup związanych ze scaleniem i podziałem oraz obowiązkowo oddzielną grupę do występujących na szkicu pozostałych działek, ale tylko tych, dla których występują istotne dane (miary) na szkicu.

Np. w przypadku wyżej opisywanego dokumentu:

W grupie 1. po stronie lewej przed podziałem wystąpi działka 275/5,  a po stronie prawej po podziale działki 275/9 i 275/10.

W grupie 2. po stronie prawej Po podziale powinny wystąpić działki 275/8, 275/2 275/4, nie powinna wystąpić działka 275/3.

Wpisanie działki 275/3 do grupy 2. spowoduje, że w trakcie pobierania danych do działki 275/3 (e-usługa) ukaże nam się ww. szkic, który nic nie wnosi do ustalenia granicy działki 275/3, a będziemy zmuszeni do jego przeglądania i analizy. Jest rzeczą oczywistą, że opis przestrzenny musi robić doświadczony geodeta, który ciągle będzie miał na uwadze możliwości wtórnego wykorzystania dokumentu oraz skutki błędnego opisania dokumentu.

W przypadku dużych operatów (np. z założenia lub modernizacji ewidencji) należy w Ewidencji materiałów każdy szkic w ramach operatu opisać dodatkowo nr grupy, czyli innymi słowy działkami występującymi w danej grupie, co spowoduje, że e-usługa wyświetli tylko te szkice, w których występują określone (istotne) działki.

Dla małych operatów, np. do 10 szkiców nie musimy opisywać szkiców lub innych dokumentów, np. protokołów poszczególnymi grupami działek, wystarczy, gdy zakres działkowy jest przypisany do operatu.

Przykład operatu w systemie Ośrodek składającego się z dużej liczby szkiców, w którym każdy szkic opisany jest działkami występującymi w danej grupie:

Okno zakresu działkowego dla tego operatu wygląda w sposób następujący:

Naciśnięcie zaznaczonego przycisku Dokum. dla grupy powoduje przejście do okienka dokumentów operatu z założonym filtrem na grupę działek.

Poniżej zaprezentowano przejście od strony Szukanie operatów wg działki w programie OŚRODEK.

Wybór działki 105/3 powoduje spozycjonowanie w słowniku na tej działce i przy odpowiednio zaznaczonych opcjach następuje wyświetlenie wszystkich dokumentów z operatu. Po naciśnięciu przycisku zakresu działkowego otwiera się okno z wpisanym numerem szukanej działki.

Można teraz nacisnąć przycisk Dokum. dla grup w celu obejrzenia dokumentów związanych z aktualnie wyświetloną grupą działek.

Kolejne naciśnięcia przycisku spowodują przejścia do kolejnych szkiców związanych z konkretną działką.

Nowe e-usługi planowane w ramach projektu będą realizowały podobne funkcjonalności, jeśli Wykonawca w poprawny sposób określi zakres przestrzenny dokumentów zasobu.

By zachować historię podziału działki, bardzo istotne jest poprawne wprowadzanie operatów związanych ze zmianą granic obrębów i przenumerowaniem działek.

Wykonawca w przypadku dokumentów związanych z przenumerowaniem działek powinien dla każdej przenumerowanej działki utworzyć odrębną grupę.

W przypadku zmiany granic obrębów do słownika obrębów należy wprowadzić stary i nowy obręb. Jeśli stary numer obrębu pokrywa się z nowym numerem, musimy go wyróżnić, wpisując Kod obrębu, np.

Wszystkie operaty przed zmianą obrębu muszą być opisane działkami w grupach wraz ze starym numerem obrębu, np.:

W przypadku zmiany obrębu z równoczesnym przenumerowaniem należy dla każdej działki założyć oddzielną grupę, opisując stan przed i po przenumerowaniu.

Kolejny przykład pokazuje, w jaki sposób wykonawca powinien opisać operat, w którym nastąpiła zmiana obrębu z równoczesnym scaleniem działek i ich przenumerowaniem.

Poprawny sposób opisu operatu działkami ma istotne znaczenie do poprawności wyszukiwania dokumentów powiązanych historycznie z działkami, dlatego wymaga się od wykonawcy dużej wiedzy geodezyjnej i doświadczenia oraz znajomości programu OŚRODEK.

## Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500

Operaty związane z bazami GESUT i BDOT500 powinny zostać opisane zakresem obszarowym i powiązanym z nim zakresem rastrowym. (zakres rastrowy może tworzyć się automatycznie podczas zapisywania zakresu obszarowego jednak w przypadku wykorzystania zewnętrznych aplikacji do przygotowania danych zakres rastrowy może zostać pominięty i należy uzupełnić go ręcznie).

Zakres obszarowy można wskazać na mapie numerycznej prowadzonej w programie EWMAPA i wczytać go do systemu OŚRODEK  lub wprowadzić w systemie OŚRODEK współrzędne punktów poligonu opisującego dany obszar.

Można również opisać w systemie OŚRODEK zakres obszarowy operatu za pomocą siatki kwadratów (rastrów) powstałych z podziału sekcji mapy, na której występuje zakres obszarowy danego operatu.

Zakres obszarowy operatu nie powinien przekraczać obszaru zgłoszonej pracy geodezyjnej.

Mając na uwadze efektywność e-usługi wybierającej do przeglądnięcia dokumenty związane z nowym obszarem zgłoszonej pracy  geodezyjnej, wskazane jest, by zakres obszarowy dokumentów w zasobie był zawężony do obszaru, na którym znajdują się dane do powtórnego wykorzystania.

2.5 Korekta i uzupełnienie braku lub błędnych zapisów, dotyczących opisu operatów już zcyfryzowanych w zakresie: metadanych, oznaczenia zakresu obszarowego, działkowego lub rastrowego, wraz z pogrupowaniem w systemie Ośrodek, już zaimplementowanych stron operatów pomiarowych w dokumenty.

Należy dokonać analizy, a następnie uzupełnienia lub korekty zarówno opisu materiału zasobu metadanymi jak i oznaczenia zakresu (działkowego lub obszarowo/rastrowego) zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia Etap I i III.

Ponadto należy dokonać pogrupowania stron materiałów zasobu w dokumenty.

Szczególną uwagę należy zwrócić przy korygowaniu zakresu działkowego operatów ewidencyjnych z terenu obrębów na których występuje numeracja działek w ramach arkusza mapy, lub gdy w systemie ośrodek dokonano błędnego oznaczenia arkusza mapy w sytuacji gdy w obrębie prowadzi się jednolitą numerację działek (ozn arkusza w zakresie winno mieć wtedy wartość 0).

Podobną ostrożność należy wykazać w przypadku analizy dawnych materiałów oznaczonych numerami parcel katastralnych. Wówczas, aby zachować wartość użytkową bazy należy postępować analogicznie jak w przypadku obrębów w których miało miejsce przenumerowanie działek (patrz opis etapu III).

# Opis przedmiotu zamówienia dla Części Nr 2 Cyfryzacja dowodów zmian ewidencji gruntów  i budynków

# Wprowadzenie / Przedmiot zamówienia.

Cyfryzacja dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków polegać będzie na przetworzeniu dokumentów przechowywanych w postaci nieelektronicznej (papier) do postaci dokumentów elektronicznych wraz z załadowaniem utworzonych dokumentów elektronicznych do systemów teleinformatycznych starosty, prowadzonych w oparciu o oprogramowanie firmy Geobid Sp. z o.o., tj. programów EWOPIS i REJAKT.

W ramach niniejszego zamówienia wykonane zostaną prace związane z cyfryzacją 137000 dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków obejmujących 10 jednostek ewidencyjnych.

Cyfryzacja dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków zostanie podzielona na trzy etapy:

Etap I - Skanowanie wraz z ustalonym nazewnictwem plików i uporządkowaniem ich w katalogach z podziałem na jednostki ewidencyjne i obręby.

Etap II - Podłączenie wszystkich skanów dowodów zmian powstałych od 2005 roku do odpowiednich numerów zmian w programie EWOPIS wersja 7 (firmy GEOBID).

Etap III – Załadowanie skanów dowodów zmian powstałych do 2004 roku włącznie wraz z opisaniem metadanymi w programie REJAK wersja 2 (firmy GEOBID).

# Ogólne wytyczne dotyczące technologii cyfryzacji zasobu

## ETAP I - Skanowanie wraz z ustalonym nazewnictwem plików 
i uporządkowaniem ich w katalogach z podziałem na jednostki ewidencyjne i obręby.

W ramach pierwszego etapu prac skanowaniu podlegać będą papierowe dowody zmian danych ewidencji gruntów i budynków o zróżnicowanym stanie technicznym 
i formatach od A5 do A3 z przeważającą ilością dokumentów w formacie A4. Przetworzeniu do postaci elektronicznej podlegać będzie 137000 dowodów zmian ewidencji gruntów 
i budynków. Jeden dokument obejmujący dowód zmiany może składać się z kilku stron 
o formatach od A5 do A3. Skanowaniu będzie podlegało około 105 mb dokumentów. Szacowana liczba stron przeliczonych na format A4 wynosi około 840000.

Skany wszystkich stron wchodzących w skład jednego dowodu zmiany należy wykonać jako wielostronicowy dokument zapisany w formacie wynikowym pdf.

Ponadto, skanowaniu podlegać będą spisy dowodów zmian w szacowanej ilości około 10000 stron, które należy wykonać jako pliki w formacie wynikowym jpg.

W ramach przewidzianych prac dokumentom w formie cyfrowej należy nadać odpowiednie nazewnictwo oraz umieścić w strukturze katalogowej z podziałem na poszczególne jednostki ewidencyjne a w ramach jednostek, utworzyć podkatalogowy podział na obręby.

### Zakres prac do wykonania

- Skanowanie dowodów zmian ewidencji gruntów i budynków:

- Skanowaniem należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w przekazanych wykonawcy teczkach z dowodami zmian ewidencji gruntów i budynków.

- Skanowanie należy przeprowadzić w kolorze przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji, tj. 200-300 dpi.

Ostateczna rozdzielczość ustalona zostanie po wykonaniu próbnego skanowania dokumentacji i wykonaniu jej wydruku, który nie powinien się różnić od oryginału.  Wykonawca może w wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach dokonać monochromatycznego skanowania.

- Wymagany format plików:

- w przypadku dowodów zmian -wielostronicowy plik PDF o stopniu kompresji, który zapewnia czytelność nie gorszą niż oryginał,

- w przypadku spisu dowodu zmian – plik w formacie JPG.

- Ze względu na różną jakość techniczną materiałów stanowiących przedmiot zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia lub pogorszenia stanu technicznego skanowanej dokumentacji. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości 
co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca każdorazowo ustali 
z Zamawiającym  sposób wykonania skanowania.

- W przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu  na własny koszt,  w sposób wskazany przez Zamawiającego.

- Dokumenty do zeskanowania zostaną udostępnione przez Zamawiającego partiami 
w sposób każdorazowo uzgodniony

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu udostępnione dokumenty w formie papierowej oraz ich cyfrową wersję (zeskanowany każdy dokument, udostępniony w ramach wykonanej pracy przez Zamawiającego).

- Zeskanowane dokumenty w stosunku do oryginałów muszą zachować proporcje wymiarów i nie posiadać zniekształceń i deformacji.

- Dokumenty po zeskanowaniu powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego, wszystkie strony powinny być ułożone w kolejności w jakiej występują w spisie zmian 
i zostały zanumerowane oraz zbroszurowane w teczkach według podziału na obręby ewidencyjne.

- Archiwizacja zeskanowanych plików – nazewnictwo oraz zapis zeskanowanych dokumentów do struktury katalogowej

- Struktura katalogów

Pliki ze zmianami powinny być umieszczone w katalogach z podziałem na poszczególne jednostki ewidencyjne i obręby, według następującej struktury:

Nazewnictwo folderów jednostek ewidencyjnych i obrębów powinno być zgodne 
z zamieszczonym w tabeli Nr 1. W przypadku, gdy dla jednostki ewidencyjnej w pewnym okresie nie istniał podział na obręby, dowody zmian z tego okresu należy umieścić w folderze o nazwie „00” zlokalizowanym w folderze odpowiedniej jednostki ewidencyjnej. W folderach o nazwie „Spis dowodów zmian” umieszczonych w folderach obrębowych należy zlokalizować pliki skanów spisów dowodu zmian z danego obrębu.

- Nazewnictwo plików

Pliki wielostronicowe obejmujące dokumenty jednej zmiany, należy opisać według następującego schematu:

Kod gminy_numer obrębu_rok zmiany_numer zmiany

Np.:  280732_01_1973_10.pdf

gdzie:

Kod gminy - 280732 – Gmina Iława

Numer obrębu – 01 – obręb Borek

Rok zmiany – 1973

Nr zmiany – 10

Wykaz kodów gminy i numery obrębów znajdują się w tabeli Nr 1.

Pliki ze spisem dowodów zmian należy oznaczać według następującego schematu:

Spis_Kod gminy_numer obrębu_kolejny numer strony

Np.: Spis_280732_01_02.jpg   (kolejne numery stron od 1 …n, poprzedzone powinny być odpowiednią liczbą zer wiodących)

W przypadku wątpliwości lub braku oznaczeń dokumentów przekazanych do opracowania, należy wprowadzić dokumenty w uzgodnieniu ze Zamawiającym. Dopuszcza się zapisanie zeskanowanych dokumentów w inny sposób, zaproponowany przez Wykonawcę 
po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.

Tabela Nr 1

| KOD Gminy i numer obrębu | Jednostka ewidencyjna | Nazwa obrębu |
| --- | --- | --- |
| 287032_01 | Gmina Iława | 01 - Borek |
| 287032_02 | Gmina Iława | 02 - Ciemny Staw |
| 287032_03 | Gmina Iława | 03 - Czerwona Karczma |
| 287032_04 | Gmina Iława | 04 - Dół |
| 287032_05 | Gmina Iława | 05 - Dziarnówko |
| 287032_06 | Gmina Iława | 06 - Dziarny |
| 287032_07 | Gmina Iława | 07 - Franciszkowo Dolne |
| 287032_08 | Gmina Iława | 08 - Franciszkowo Górne |
| 287032_09 | Gmina Iława | 09 - Frednowy |
| 287032_10 | Gmina Iława | 10 - Gałdowo |
| 287032_11 | Gmina Iława | 11 - Gardzień |
| 287032_12 | Gmina Iława | 12 - Gromoty |
| 287032_13 | Gmina Iława | 13 - Gulb |
| 287032_14 | Gmina Iława | 14 - Jezioro Karaś |
| 287032_15 | Gmina Iława | 15 - Kałduny |
| 287032_16 | Gmina Iława | 16 - Kamień Duży |
| 287032_17 | Gmina Iława | 17 - Kamień Mały |
| 287032_18 | Gmina Iława | 18 - Kamionka |
| 287032_19 | Gmina Iława | 19 - Karaś |
| 287032_20 | Gmina Iława | 20 - Laseczno |
| 287032_21 | Gmina Iława | 21 - Łanioch |
| 287032_22 | Gmina Iława | 22 - Ławice |
| 287032_23 | Gmina Iława | 23 - Makowo |
| 287032_24 | Gmina Iława | 24 - Mątyki |
| 287032_25 | Gmina Iława | 25 - Mozgowo |
| 287032_26 | Gmina Iława | 26 - Nejdyki |
| 287032_27 | Gmina Iława | 27 - Nowa Wieś |
| 287032_28 | Gmina Iława | 28 - Radomek |
| 287032_29 | Gmina Iława | 29 - Rudzienice |
| 287032_30 | Gmina Iława | 30 - Segnowy |
| 287032_31 | Gmina Iława | 31 - Siemiany |
| 287032_32 | Gmina Iława | 32 - Smolniki |
| 287032_33 | Gmina Iława | 33 - Solniki |
| 287032_34 | Gmina Iława | 34 - Stanowo |
| 287032_35 | Gmina Iława | 35 - Starzykowo |
| 287032_36 | Gmina Iława | 36 - Stradomno |
| 287032_37 | Gmina Iława | 37 - Szałkowo |
| 287032_38 | Gmina Iława | 38 - Szczepkowo |
| 287032_39 | Gmina Iława | 39 - Szymbark |
| 287032_40 | Gmina Iława | 40 - Tchorzanka |
| 287032_41 | Gmina Iława | 41 - Tynwałd |
| 287032_42 | Gmina Iława | 42 - Wiewiórki |
| 287032_43 | Gmina Iława | 43 - Wikielec |
| 287032_44 | Gmina Iława | 44 - Wilczany |
| 287032_45 | Gmina Iława | 45 - Wola Kamieńska |
| 287032_46 | Gmina Iława | 46 - Zazdrość |
| 287032_47 | Gmina Iława | 47 - Ząbrowo |
| 287052_01 | Gmina Lubawa | 01 - Byszwałd |
| 287052_02 | Gmina Lubawa | 02 - Czerlin |
| 287052_03 | Gmina Lubawa | 03 - Fijewo |
| 287052_04 | Gmina Lubawa | 04 - Gierłoż Polska |
| 287052_05 | Gmina Lubawa | 05 - Grabowo |
| 287052_06 | Gmina Lubawa | 06 - Gutowo |
| 287052_07 | Gmina Lubawa | 07 - Kazanice |
| 287052_08 | Gmina Lubawa | 08 - Losy |
| 287052_09 | Gmina Lubawa | 09 - Lubstyn |
| 287052_10 | Gmina Lubawa | 10 - Lubstynek |
| 287052_11 | Gmina Lubawa | 11 - Ludwichowo |
| 287052_12 | Gmina Lubawa | 12 - Łążyn |
| 287052_13 | Gmina Lubawa | 13 - Mortęgi |
| 287052_14 | Gmina Lubawa | 14 - Omule |
| 287052_15 | Gmina Lubawa | 15 - Pomierki - Kołodziejki |
| 287052_16 | Gmina Lubawa | 16 - Prątnica |
| 287052_17 | Gmina Lubawa | 17 - Rakowice |
| 287052_18 | Gmina Lubawa | 18 - Rożental |
| 287052_19 | Gmina Lubawa | 19 - Rumienica |
| 287052_20 | Gmina Lubawa | 20 - Sampława |
| 287052_21 | Gmina Lubawa | 21 - Szczepankowo |
| 287052_22 | Gmina Lubawa | 22 - Targowisko |
| 287052_23 | Gmina Lubawa | 23 - Tuszewo |
| 287052_24 | Gmina Lubawa | 24 - Wałdyki |
| 287052_25 | Gmina Lubawa | 25 - Zielkowo |
| 287052_26 | Gmina Lubawa | 26 - Złotowo |
| 287065_01 | Gmina Susz | 01 - Adamowo |
| 287065_02 | Gmina Susz | 02 - Babięty |
| 287065_03 | Gmina Susz | 03 - Bałoszyce |
| 287065_04 | Gmina Susz | 04 - Bornice |
| 287065_05 | Gmina Susz | 05 - Bronowo |
| 287065_06 | Gmina Susz | 06 - Brusiny |
| 287065_07 | Gmina Susz | 07 - Chełmżyca |
| 287065_08 | Gmina Susz | 08 - Czerwona Woda |
| 287065_09 | Gmina Susz | 09 - Dąbrówka |
| 287065_10 | Gmina Susz | 10 - Dolina |
| 287065_11 | Gmina Susz | 11 - Emilianowo |
| 287065_12 | Gmina Susz | 12 - Falknowo |
| 287065_13 | Gmina Susz | 13 - Gostyczyn |
| 287065_14 | Gmina Susz | 14 - Grabowiec |
| 287065_15 | Gmina Susz | 15 - Huta |
| 287065_16 | Gmina Susz | 16 - Jakubowo Kisielickie |
| 287065_17 | Gmina Susz | 17 - Januszewo |
| 287065_18 | Gmina Susz | 18 - Jawty Małe |
| 287065_19 | Gmina Susz | 19 - Jawty Wielkie |
| 287065_20 | Gmina Susz | 20 - Kamieniec |
| 287065_21 | Gmina Susz | 21 - Karolewo |
| 287065_22 | Gmina Susz | 22 - Krzywiec |
| 287065_23 | Gmina Susz | 23 - Lubnowy Małe |
| 287065_24 | Gmina Susz | 24 - Lubnowy Wielkie |
| 287065_25 | Gmina Susz | 25 - Michałowo |
| 287065_26 | Gmina Susz | 26 - Nipkowie |
| 287065_27 | Gmina Susz | 27 - Olbrachtowo |
| 287065_28 | Gmina Susz | 28 - Olbrachtówko |
| 287065_29 | Gmina Susz | 29 - Piotrkowo |
| 287065_30 | Gmina Susz | 30 - Redaki |
| 287065_31 | Gmina Susz | 31 - Różanki |
| 287065_32 | Gmina Susz | 32 - Różnowo |
| 287065_33 | Gmina Susz | 33 - Rudniki |
| 287065_34 | Gmina Susz | 34 - Ulnowo |
| 287065_35 | Gmina Susz | 35 - Wądoły |
| 287065_36 | Gmina Susz | 36 - Wiśniówek |
| 287065_37 | Gmina Susz | 37 - Zieleń |
| 287065_38 | Gmina Susz | 38 - Żakowice |
| 287045_01 | Gmina Kisielice | 01 - Biskupiczki |
| 287045_02 | Gmina Kisielice | 02 - Butowo |
| 287045_03 | Gmina Kisielice | 03 - Byliny |
| 287045_04 | Gmina Kisielice | 04 - Galinowo |
| 287045_05 | Gmina Kisielice | 05 - Goryń |
| 287045_06 | Gmina Kisielice | 06 - Jędrychowo |
| 287045_07 | Gmina Kisielice | 07 - Kantowo |
| 287045_08 | Gmina Kisielice | 08 - Klimy |
| 287045_09 | Gmina Kisielice | 09 - Krzywka |
| 287045_10 | Gmina Kisielice | 10 - Limża |
| 287045_11 | Gmina Kisielice | 11 - Łęgowo |
| 287045_12 | Gmina Kisielice | 12 - Łęgowo POHZ |
| 287045_13 | Gmina Kisielice | 13 - Łodygowo |
| 287045_14 | Gmina Kisielice | 14 - Nowy Folwark |
| 287045_15 | Gmina Kisielice | 15 - Ogrodzieniec |
| 287045_16 | Gmina Kisielice | 16 - Pławty Wielkie |
| 287045_17 | Gmina Kisielice | 17 - Sobiewola |
| 287045_18 | Gmina Kisielice | 18 - Stary Folwark |
| 287045_19 | Gmina Kisielice | 19 - Trupel |
| 287045_20 | Gmina Kisielice | 20 - Wałdowo |
| 287045_21 | Gmina Kisielice | 21 - Wola |
| 287075_01 | Gmina Zalewo | 01 - Bajdy |
| 287075_02 | Gmina Zalewo | 02 - Barty |
| 287075_03 | Gmina Zalewo | 03 - Boreczno |
| 287075_04 | Gmina Zalewo | 04 - Dobrzyki |
| 287075_05 | Gmina Zalewo | 05 - Duba |
| 287075_06 | Gmina Zalewo | 06 - Gajdy |
| 287075_07 | Gmina Zalewo | 07 - Huta Wielka |
| 287075_08 | Gmina Zalewo | 08 - Janiki Małe |
| 287075_09 | Gmina Zalewo | 09 - Janiki Wielkie |
| 287075_10 | Gmina Zalewo | 10 - Jerzwałd |
| 287075_11 | Gmina Zalewo | 11 - Karpowo |
| 287075_12 | Gmina Zalewo | 12 - Kupin |
| 287075_13 | Gmina Zalewo | 13 - Matyty |
| 287075_14 | Gmina Zalewo | 14 - Mazanki |
| 287075_15 | Gmina Zalewo | 15 - Mozgowo |
| 287075_16 | Gmina Zalewo | 16 - Pozorty |
| 287075_17 | Gmina Zalewo | 17 - Półwieś |
| 287075_18 | Gmina Zalewo | 18 - Surbajny |
| 287075_19 | Gmina Zalewo | 19 - Śliwa |
| 287075_20 | Gmina Zalewo | 20 - Urowo |
| 287075_21 | Gmina Zalewo | 21 - Wielowieś |
| 287075_22 | Gmina Zalewo | 22 - Wieprz |
| 287075_23 | Gmina Zalewo | 23 - Witoszewo |
| 287011_01 | Miasto Iława | Iława Nr 1 |
| 287011_02 | Miasto Iława | Iława Nr 2 |
| 287011_03 | Miasto Iława | Iława Nr 3 |
| 287011_04 | Miasto Iława | Iława Nr 4 |
| 287011_05 | Miasto Iława | Iława Nr 5 |
| 287011_06 | Miasto Iława | Iława Nr 6 |
| 287011_07 | Miasto Iława | Iława Nr 7 |
| 287011_08 | Miasto Iława | Iława Nr 8 |
| 287011_09 | Miasto Iława | Iława Nr 9 |
| 287011_10 | Miasto Iława | Iława Nr 10 |
| 287011_11 | Miasto Iława | Iława Nr 11 |
| 287011_12 | Miasto Iława | Iława Nr 12 |
| 287011_13 | Miasto Iława | Iława Nr 13 |
| 287011_14 | Miasto Iława | Iława Nr 14 |
| 287021_01 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 1 |
| 287021_02 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 2 |
| 287021_03 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 3 |
| 287021_04 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 4 |
| 287021_05 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 5 |
| 287021_06 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 6 |
| 287021_07 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 7 |
| 287021_08 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 8 |
| 287021_09 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 9 |
| 287021_10 | Miasto Lubawa | Lubawa Nr 10 |
| 287064_01 | Miasto Susz | Susz Nr 1 |
| 287064_02 | Miasto Susz | Susz Nr 2 |
| 287064_03 | Miasto Susz | Susz Nr 3 |
| 287064_04 | Miasto Susz | Susz Nr 4 |
| 287064_05 | Miasto Susz | Susz Nr 5 |
| 287074_01 | Miasto Zalewo | Zalewo Nr 1 |
| 287074_02 | Miasto Zalewo | Zalewo Nr 2 |
| 287044_01 | Miasto Kisielice | Kisielice Nr 1 |

## ETAP II - Podłączenie wszystkich skanów dowodów zmian powstałych od 2005 roku do odpowiednich numerów zmian w programie EWOPIS wersja 7.

Wszystkie dowody zmian przetworzone do wersji elektronicznej począwszy od roku 2005 należy dodać do odpowiedniej pozycji z dziennika zgłoszeń zmian występującej w programie EWOPIS wersja 7, którego producentem jest firma Geobid Katowice Sp. z o. o.

Szacowana ilość plików, którymi należy zasilić bazę skanów programu EWOPIS wynosi 51583.

## ETAP III - Załadowanie skanów dowodów zmian powstałych do 2004 roku włącznie wraz z opisaniem metadanymi w programie REJAK (firmy GEOBID).

W ramach pac przewidzianych w Etapie III należy przy użyciu programu REJAKT uporządkować i opisać metadanymi skany dowodów zmian powstałych do roku 2004 włącznie. Opis metadanymi ma zawierać informację o podmiotach oraz oznaczenie działek związanych ze zmianą. Szacowana ilość zmian do podłączenia i opisania wynosi 85417.

### Opis oprogramowania

Program REJAKT wersja 2.11 firmy GEOBID Spółka z o.o. stosowany jest do kompleksowej obsługi kancelaryjnej urzędu. Umożliwia prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli jednolitego rzeczowego wykazu akt. Do prowadzenia spraw związanych z informacją o terenie, wymagane jest rozszerzenie o moduł REJAKT (LOK-TER) - Rejestr spraw związanych z lokalizacją terenową.

Ze względu na funkcję oprogramowania jest on dostosowany do prowadzenia bazy danych skanów dowodów zmian wraz z opisem umożliwiającym wyszukiwanie po osobach, działkach i numerach zmian.

### Sposób prowadzenia

Bazę danych programu REJAKT zakłada się i prowadzi oddzielnie dla każdej jednostki ewidencyjnej. W wykazie akt [I] wprowadzane są poszczególne obręby wchodzące w skład jednostki ewidencyjnej. W rejestrze pism [II] w formie listy wpisywane są rok i numery zmiany w poszczególnych obrębach wybranych w oknie „Symbol klasyfikacyjny” [I].

Dla poszczególnych zmian zamieszczonych w oknie rejestru pism [II] uzupełnia się następujące pola:

- Listę osób związanych ze zmianą [III]

- Oznaczenie działek związanych ze zmianą tj. Gminę, nr obrębu, numery działek [okno lokalizacja IV]

- Skan dokumentów związanych ze zmianą zamieszczany w zakładce „Pisma przychodzące ” w formacie PDF, załączany jako „dowolny dokument” [V].

Z dokumentów zmiany należy wprowadzić wszystkie podmioty, których ona dotyczy tj. 
w przypadku zbywania nieruchomości, strony transakcji (nabywcę i zbywcę). Gdy przedmiotem zmiany jest podział lub zmiana klasyfikacji, należy wpisać wszystkie podmioty wskazane w wykazie zmian gruntowych.

Jeżeli, stroną postępowania jest Skarb Państwa ale oznaczony jako np. PFZ, należy użyć nazwy „Skarb Państwa”.

W przypadku dowodów zmian dotyczących podziału nieruchomości lub zmiany oznaczenia, należy wprowadzić zarówno dawne oznaczenie jak i po zmianie.

Przykład: działka 280 dzielona jest na 280/1 i 280/2 – należy wprowadzić: 280, 280/1, 280/2.

Dla jednostki ewidencyjnej „Gmina Zalewo” istnieje już prowadzona baza danych dla wszystkich obrębów i lat wykazanych poniżej. Należy ją uzupełnić o zmiany do roku 2004.

| Gmina Zalewo | Opisane w REJAKT do zmiany z roku |
| --- | --- |
| 01 - Bajdy | 1997 |
| 02 - Barty | 1997 |
| 03 - Boreczno | 1997 |
| 04 - Dobrzyki | 1997 |
| 05 - Duba | 1997 |
| 06 - Gajdy | 1997 |
| 07 - Huta Wielka | 1997 |
| 08 - Janiki Małe | 2001 |
| 09 - Janiki Wielkie | 1997 |
| 10 - Jerzwałd | 1998 |
| 11 - Karpowo | 1997 |
| 12 - Kupin | 1997 |
| 13 - Matyty | 1997 |
| 14 - Mazanki | 1997 |
| 15 - Mozgowo | 1997 |
| 16 - Pozorty | 1997 |
| 17 - Półwieś | 1997 |
| 18 - Surbajny | 1998 |
| 19 - Śliwa | 1997 |
| 20 - Urowo | 1997 |
| 21 - Wielowieś | 1997 |
| 22 - Wieprz | 1996 |
| 23 - Witoszewo | 1998 |

Zamawiający dostarczy Wykonawcy przygotowane bazy danych dla poszczególnych jednostek ewidencyjnych.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innego systemu teleinformatycznego zaproponowanego przez Wykonawcę, który spełniać będzie następujące wymagania:

- możliwość jednoczesnej pracy przez kilku użytkowników,

- dostęp zabezpieczony loginami i hasłami,

- możliwość wyszukiwania po podmiocie, działce i numerze zmiany,

- możliwość podłączenia skanów dokumentów,

- przeniesienie danych wraz ze skanami z istniejącej bazy danych prowadzonej dla gminy Zalewo,

- płynność działania,

Przed podjęciem decyzji o przyjęciu zamiennego systemu teleinformatycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia testów oprogramowania.